Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2013					г. Торжок					         № 80

О  внесении изменений в долгосрочную  целевую программу

муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

В связи с уточнением объектов, запланированных к ремонту в 2013 году, и финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы» на 2013 год (далее Программа), утвержденную постановлением администрации города Торжка от 23.03.2012 № 144-1 (в редакции от 24.09.2012 № 499):

  - В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 10 706,22 тыс. руб., в том числе: КБК; 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.. 001 0409 7953000.244.225; 4 022,82; 5754,80; 662,01. 001 0409 7953000.244.226; 0,00; 0,00; 266,59. Итого; 4 022,82; 5754,80; 928,60. ВСЕГО; 10706,22. |
| --- | --- |

1.2. В паспорте и по  тексту Программы слова «отдел экономики и прогнозирования администрации города» заменить словами «отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации города».

1.3. Раздел 4 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Необходимый объем средств на реализацию Программы в 2012-2014 годах за счет средств местного бюджета составляет  10706,22 тыс. рублей.

тыс.руб.

| КБК | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 0409 7953000.244.225 | 4 022,82 | 5754,80 | 662,01 |
| 001 0409 7953000.244.226 | 0,00 | 0,00 | 266,59 |
| Итого | 4 022,82 | 5754,80 | 928,60 |
| Всего | 10706,22 |  |  |

- 1.4. Раздел 5 «Мероприятия реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий Программы в 2012-2014 годах  предусматривает решение конкретных проблем города и включает в себя:

-  составление проектно-сметной документации;

-  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

тыс.руб.

| №№ п/п | Источник финансирования | Составление проектно-сметной документации | Ремонт дворовых территорий | Ремонт проездов к дворовым территориям | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 2 353,83 | 1 668,99 | 4 022,82 |
| 2 | 2013 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 3366,56 | 2388,24 | 5754,80 |
| 3 | 2014 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 266,59 | 387,28 | 274,73 | 928,60 |
| 4 | ВСЕГО 2012-2014 года |  |  |  |  |
|  | итого | 266,59 | 6 107,67 | 4 331,96 | 10 706,22 |

- Наименование объектов и  объемы выполнения работ указаны в таблице:

| № п/п | Наименование объекта (адрес МКД) | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, подлежащая ремонту, кв.м. | Ремонт дворовых территорий |  | Ремонт проездов к дворовым территориям |  |
|  |  |  | площадь, кв.м. | количество дворовых территорий, ед. | площадь, кв.м. | количество проездов дворовых территорий, ед. |
|  | ВСЕГО, в т.ч. | 66 698 | 38 525 | 83 | 28 173 | 41 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего 2012 год | 15 186 | 9 179 | 22 | 6 007 | 15 |
| 1.1. | Калининское шоссе, д. 17 А, 21, 23, 23 А, 25 А, 27, 27 Б | 3332 | 1925 | 7 | 1407 | 4 |
| 1.2. | ул. Загородная, д. 36; | 3069 | 2534 | 3 | 535 | 3 |
|  | пер. Свердлова, д. 21; |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ленинградское шоссе, д. 42, 42 А, 42 Б, 42 В, 42 Г | 4322 | 2361 | 5 | 1961 | 4 |
| 1.4. | ул. Луначарского, д. 132, 132 А, 132 Б, 134 Б, 136, 144, 146 | 4463 | 2359 | 7 | 2104 | 4 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего 2013 год | 27 766 | 12 788 | 34 | 14 978 | 13 |
| 2.1. | Калининское шоссе, д. 14, 14 А, 14 Б, 14 В, 16 Г, 16 Б, 16 В | 3936 | 2255 | 7 | 1681 | 2 |
| 2.2. | ул. Красноармейская, д. 40, 42, 46, 48, 50, 52 | 2518 | 1228 | 6 | 1290 | 1 |
| 2.3. | ул. Дзержинского, д. 113, 113 А, 115, 115 А, 115 Б, 117, 117 А, 117 Б, 117 В | 7018 | 4466 | 9 | 2552 | 4 |
| 2.4. | Ленинградское шоссе, д. 85, 85 А, 85 Б, 87, 87 А, 87 Б, 87 В, 91 | 10807 | 2827 | 8 | 7980 | 4 |
| 2.5. | ул. Мира, д. 43; ул. М. Горького, д. 49, 53, 55 | 3487 | 2012 | 4 | 1475 | 2 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего 2014 год | 23 746 | 16 558 | 27 | 7 188 | 13 |
| 3.1. | ул. Зелёный городок 10 А, 12; ул. Луначарского, д. 124 А, 130 | 5611 | 2518 | 4 | 3093 | 1 |
| 3.2. | ул. Старицкая, д. 104 | 1570 | 1124 | 1 | 446 | 1 |
| 3.3. | ул. Старицкая, д. 100, 102 | 3840 | 3679 | 2 | 161 | 1 |
| 3.4. | ул. Студенческая, д. 2-10 | 2337 | 1179 | 5 | 1158 | 4 |
| 3.5. | Калининское шоссе, 37, 37 А, 37 Б, 37 В, 37 Г, 37 Д, 37 Е, 39 | 2526 | 2032 | 8 | 494 | 2 |
| 3.6. | Калининское шоссе, 18 Б, 18 В, 18 Г | 2940 | 2160 | 3 | 780 | 1 |
| 3.7. | Ленинградское шоссе, д. 67, 69 | 2574 | 2354 | 2 | 220 | 1 |
| 3.8. | Ленинградское шоссе, д. 101, 101 А | 2348 | 1512 | 2 | 836 | 2 |

- Мероприятия Программы направлены на улучшение внешнего облика города и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей города. Плановые показатели эффективности реализации Программы указаны в Приложении 1.»

- 2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава   города                                                                                           А.А. Рубайло

Проект подготовил: Н.Ю. Пугачева

Приложение 1

к постановлению администрации

города Торжка от 23.03.2012 № 144-1

- «Об утверждении долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы» (в ред.  от 13.02.2013 № 80)

- Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

- "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка

- на 2012-2014 годы"

- Администратор – администрация муниципального образования город  Торжок (отдел жизнеобеспечения администрации города)

| Код ДЦП ХХ.Х.Х.ХХ | Цели, задачи, | ед.изм. | Методика расчета | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение целей/решение задачи, % | 2012 год | 2013 год | Год завершения ДЦП 2014 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год достижения |
| 30.0.0.00 | Всего | тыс. руб. | х | х | х | 4 022,82 | 5754,80 | 928,60 | х | х |
| 30.1.0.00 | Стратегическая цель 1 | тыс. руб. | х | х | 100% | 4 022,82 | 5754,80 | 928,60 | х | х |
|  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1.0.00.Ц1 | Показатель стратегической цели 1. Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий | ед. | абсолютный показатель | ежемесячно | х | 22 | 34 | 27 | 83 | 2014 |
| 30.1.0.00.Ц2 | Показатель стратегической цели 2. Количество отремонтированных в рамках Программы проездов к дворовым территориям | ед. | абсолютный показатель | ежемесячно | х | 15 | 13 | 13 | 41 | 2014 |
| 30.1.1.00 | Тактическая задача 1.1 Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Торжка | тыс. руб. | х | х | 80% | 2 353,83 | 3366,56 | 653,87 | 6374,26 | х |
| 30.1.1.00.З1 | Показатель тактической задачи 1.1. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий | % | Отношение отремонтированных дворовых территорий к общему количеству предусмотренных Программой | ежемесячно | х | 32% | 45% | 23% | 100% | 2014 |
| 30.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | тыс. руб. | х | х | 20% | 0,00 | 0,00 | 266,59 | х | х |
| 30.1.1.01 М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Наличие проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | да/ нет (1/0) | абсолютный показатель | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 |
| 30.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | х | х | 80% | 2 353,83 | 3366,56 | 387,28 | 6 107,67 | х |
| 30.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м | абсолютный показатель | ежемесячно | х | 9 179 | 12 788 | 16 558 | 38 525 | 2014 |
| 30.1.2.00 | Тактическая задача 1.2 выполнение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка | тыс. руб. | х | х | 20% | 1 668,99 | 2388,24 | 274,73 | 4331,96 | х |
| 30.1.2.00.З1 | Показатель тактической задачи 1.2. Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям | % | Отношение отремонтированных проездов к общему количеству предусмотренных Программой | ежемесячно | х | 35% | 51% | 14% | 100% | 2014 |
| 30.1.2.01 | Мероприятие 1.2.1 Ремонт проездов к дворовым территориям | тыс. руб. | х | х | 100% | 1 668,99 | 2388,24 | 274,73 | 4331,96 | х |
| 30.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | кв.м | абсолютный показатель | ежемесячно | х | 6 007 | 14 978 | 7 188 | 28 173 | 2014 |