Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2012					г. Торжок					         № 144-1

Об утверждении  долгосрочной  целевой программы

муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Торжок, в целях реализации мер по приведению в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и создания  максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для  проживания и отдыха  жителей города Торжка

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»  (прилагается).

- 2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник», а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города  по вопросам жизнеобеспечения  Лучкова  Д.Е.

Глава   города                                                                                           А.А. Рубайло

.

Утверждена

Постановлением

администрации

города Торжка

от 23.03.2012 № 144-1

Долгосрочная целевая программа муниципального образования город Торжок

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

- Торжок

2012 год

- ПАСПОРТ

долгосрочной целевой  программы муниципального образования город Торжок

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

| Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| Наименование программы | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |
| Администратор программы | Администрация муниципального образования город Торжок |
| Исполнитель программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города Торжка |
| Дата утверждения программы | 23.03.2012 |
| Характеристика проблем, на решение которых направлена программа | Ветхое состояние объектов благоустройства дворов, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия дворовых дорог, большинство из которых нуждаются в капитальном ремонте и не отвечают в полной мере современным требованиям, необходимость принятия неотложных мер по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов многоквартирных домов. |
| Стратегическая цель программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Тактические задачи программы | - Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Торжка. - Выполнение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 - 2014 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение внешнего и эстетического облика города; улучшение условий проживания и отдыха жителей города; повышение технического уровня состояния дворовых дорог; ремонт 80 дворовых территорий города Торжка; ремонт 37 проездов к дворовым территориям. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём финансирования Программы составляет 82 212,50 тыс. руб., из них средства местного бюджета (0501.7953000.244.225) – 13 997,46 тыс. руб., средства областного бюджета – 68 215,04 тыс. руб. в том числе по годам: Год; Средства местного бюджета, тыс. руб.; Средства областного бюджета, тыс. руб.; Итого, тыс. руб.. 2012; 5 770,27; 29 848,69; 35 618,96. 2013; 5 589,94; 26 103,26; 31 693,20. 2014; 2 637,26; 12 263,08; 14 900,34. всего; 13 997,46; 68 215,04; 82 212,50. |
| Основные механизмы реализации программы | Реализация Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города Торжка в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы |
| Система организации контроля за исполнением программы | В течение всего периода реализации Программы отдел жизнеобеспечения осуществляет ежемесячный, квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. - Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляются в Министерство транспорта Тверской области отчет о получении и использовании субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2012 № 123-пп Ежеквартальные и ежегодные отчеты представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Торжок является одним из древних городов Верхневолжья, который принимает множество туристов.

Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте муниципального образования город Торжок за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Дорожное покрытие дворовых дорог находится в неудовлетворительном состоянии, большинство из них нуждаются в капитальном ремонте. Ситуация усугубляется возросшими нагрузками на покрытие проезжей части, несоблюдением сроков проведения ремонтов для поддержания нормативного технико-эксплуатационного состояния дорог. Из-за несоблюдения периодичности проведения ремонтов ежегодно увеличивается площадь разрушений дорожного покрытия.

С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере потребность в парковке автотранспортных средств. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, нередко создаёт социальную напряженность.

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки города многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Несоблюдение сроков проведения ремонтов дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет максимальную степень разрушения.

За 2007-2010 годы проводимые работы по ремонту и благоустройству дворовых территорий позволили улучшить состояние отдельных придомовых территорий. Однако большая часть дворовых территорий города находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения города Торжка.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость разработки данной Программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, а также ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- 2. Стратегическая цель и тактические  задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка, направленный на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города.

Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:

- Выполнение ремонта дорожного покрытия и объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Торжка, включающего в себя оборудование площадок под стоянку для автомобилей и оборудование контейнерных площадок.

- Выполнение  ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка с -заменой бортового камня.

- Сроки реализации Программы.

Реализация Программы предусмотрена в 2012-2014 годах.

- Объем и источники финансирования  Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы в 2012-2014 годах составляет  82 212,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 13 997,46 тыс. рублей.

- - за счет субсидии из средств бюджета Тверской области – 68 215,04 тыс. рублей.

- тыс.руб.

| Год | Средства местного бюджета, | Средства областного бюджета | Итого, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 5 770,27 | 29 848,69 | 35 618,96 |
| 2013 | 5 589,94 | 26 103,26 | 31 693,20 |
| 2014 | 2 637,26 | 12 263,08 | 14 900,34 |
| всего | 13 997,46 | 68 215,04 | 82 212,50 |

- Мероприятия реализации Программы

Перечень мероприятий Программы в 2012-2014 годах  предусматривает решение конкретных проблем города и включает в себя:

-  составление проектно-сметной документации;

-  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

тыс.руб.

| №№ п/п | Источник финансирования | Составление проектно-сметной документации | Ремонт дворовых территорий | Ремонт проездов к дворовым территориям | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 3376,30 | 2393,97 | 5770,27 |
|  | областной бюджет | Х | 17465,07 | 12383,62 | 29848,69 |
|  | итого | 0,00 | 20841,37 | 14777,59 | 35618,96 |
| 2 | 2013 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 543,72 | 3026,60 | 2019,61 | 5589,94 |
|  | областной бюджет | Х | 15656,12 | 10447,14 | 26103,26 |
|  | итого | 543,72 | 18682,73 | 12466,75 | 31693,20 |
| 3 | 2014 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 266,59 | 1720,85 | 649,81 | 2637,26 |
|  | областной бюджет | Х | 8901,70 | 3361,39 | 12263,08 |
|  | итого | 266,59 | 10622,55 | 4011,20 | 14900,34 |
| 4 | ВСЕГО 2012-2014 года |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 810,31 | 8123,76 | 5063,40 | 13997,46 |
|  | областной бюджет | Х | 42022,89 | 26192,14 | 68215,04 |
|  | итого | 810,31 | 50146,65 | 31255,54 | 82212,50 |

- Наименование объектов и  объемы выполнения работ указаны в таблице:

| № п/п | Наименование объекта (адрес МКД) | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, подлежащая ремонту, кв.м. | Ремонт дворовых территорий |  | Ремонт проездов к дворовым территориям |  |
|  |  |  | площадь, кв.м. | количество дворовых территорий, ед. | площадь, кв.м. | количество проездов дворовых территорий, ед. |
|  | ВСЕГО, в т.ч. | 60 318 | 37 465 | 80 | 22 853 | 37 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего 2012 год | 21640 | 12662 | 35 | 8978 | 18 |
| 1.1. | Калининское шоссе, д. 17 А, 21, 23, 23 А, 25 А, 27, 27 Б | 3332 | 1925 | 7 | 1407 | 4 |
| 1.2. | Калининское шоссе, д. 14, 14 А, 14 Б, 14 В, 16 Г, 16 Б, 16 В | 3936 | 2255 | 7 | 1681 | 2 |
| 1.3. | ул. Загородная, д. 36; | 3069 | 2534 | 3 | 535 | 3 |
|  | пер. Свердлова, д. 21; |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ленинградское шоссе, д. 42, 42 А, 42 Б, 42 В, 42 Г | 4322 | 2361 | 5 | 1961 | 4 |
| 1.5. | ул. Красноармейская, д. 40, 42, 46, 48, 50, 52 | 2518 | 1228 | 6 | 1290 | 1 |
| 1.6. | ул. Луначарского, д. 132, 132 А, 132 Б, 134 Б, 136, 144, 146 | 4463 | 2359 | 7 | 2104 | 4 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего 2013 год | 25 953 | 15 566 | 25 | 10 387 | 9 |
| 2.1. | ул. Зелёный городок 10 А, 12; ул. Луначарского, д. 124 А, 130 | 5611 | 2518 | 4 | 3093 | 1 |
| 2.2. | ул. Дзержинского, д. 113, 113 А, 115, 115 А, 115 Б, 117, 117 А, 117 Б, 117 В | 7018 | 4466 | 9 | 2552 | 3 |
| 2.3. | Ленинградское шоссе, д. 87, 87 А, 87 Б, 87 В, 91 | 4427 | 1767 | 5 | 2660 | 1 |
| 2.4. | ул. Старицкая, д. 104 | 1570 | 1124 | 1 | 446 | 1 |
| 2.5. | ул. Старицкая, д. 100, 102 | 3840 | 3679 | 2 | 161 | 1 |
| 2.6. | ул. Мира, д. 43; ул. М. Горького, д. 49, 53, 55 | 3487 | 2012 | 4 | 1475 | 2 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего 2014 год | 12 725 | 9 237 | 20 | 3 488 | 10 |
| 3.1. | ул. Студенческая, д. 2-10 | 2337 | 1179 | 5 | 1158 | 4 |
| 3.2. | Калининское шоссе, 37, 37 А, 37 Б, 37 В, 37 Г, 37 Д, 37 Е, 39 | 2526 | 2032 | 8 | 494 | 2 |
| 3.3. | Калининское шоссе, 18 Б, 18 В, 18 Г | 2940 | 2160 | 3 | 780 | 1 |
| 3.4. | Ленинградское шоссе, д. 67, 69 | 2574 | 2354 | 2 | 220 | 1 |
| 3.5. | Ленинградское шоссе, д. 101, 101 А | 2348 | 1512 | 2 | 836 | 2 |

Мероприятия Программы направлены на улучшение внешнего облика города и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей города. Плановые показатели эффективности реализации Программы указаны в Приложении 1.

- Мониторинг  реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы отделом жизнеобеспечения администрацией города осуществляются ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляются в Министерство транспорта Тверской области отчет о получении и использовании субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2012 № 123-пп

Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;

б) возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы;

в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Результаты ежеквартального мониторинга по итогам первого, второго кварталов  в отдел экономики и прогнозирования администрации города в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно установленной форме.

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Результаты ежегодного мониторинга вместе с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и направления его Главе города.

Годовые отчеты о реализации Программ должны быть опубликованы в местных средствах массовой информации, размещены в открытом доступе на официальном сайте администрации муниципального образования город Торжок Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся:

макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также  высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ;

законодательные риски, которые возникают вследствие  несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств.

К внутренним рискам относятся:

риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

недостаточный уровень профессионального менеджмента.

- Приложение 1

- к долгосрочной целевой программе муниципального образования город Торжок "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы"

- Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

- "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка

- на 2012-2014 годы"

- Администратор – администрация муниципального образования город  (отдел жизнеобеспечения администрации города)

| Код ДЦП ХХ.Х.Х.ХХ | Цели, задачи, | ед.изм. | Методика расчета | Периодич-ность сбора | Степень влияния на достижение целей/решение задачи, % | 2012 год | 2013 год | Год завершения ДЦП 2014 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значе-ние | год дости-жения |
| 30.0.0.00 | Всего | тыс. руб. | х | х | х | 35618,96 | 31693,2 | 14 900,34 | х | х |
| 30.1.0.00 | Стратегическая цель 1 | тыс. руб. | х | х | 100% | 35 618,96 | 31 693,20 | 14 900,34 | х | х |
|  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1.0.00.Ц1 | Показатель 1 цели . Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий | ед. | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 35 | 25 | 20 | 80 | 2014 |
| 30.1.0.00.Ц2 | Показатель 2 цели. Количество отремонтированных в рамках Программы проездов к дворовым территориям | ед. | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 18 | 9 | 10 | 37 | 2014 |
| 30.1.1.00 | Тактическая задача 1.1 Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Торжка | тыс. руб. | х | х | 80% | 20841,37 | 19226,45 | 10889,14 | х | х |
| 30.1.1.00.З1 | Показатель задачи 1.1. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий | % | Отношение отремон-тированных дворовых террито-рий к общему количест-ву преду-смотрен-ных Програм-мой | ежеме-сячно | х | 44% | 31% | 25% | 100% | 2014 |
| 30.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | тыс. руб. | х | х | 50% | 0,00 | 543,72 | 266,59 | х | х |
| 30.1.1.01 М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Наличие проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | да/ нет (1/0) | абсолют-ный показа-тель | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 |
| 30.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | х | х | 50% | 20841,37 | 18682,73 | 10622,55 | х | х |
| 30.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | кв.м | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 12 662 | 15 566 | 9 237 | 37 465 | 2014 |
| 30.1.2.00 | Тактическая задача 1.2 выполнение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка | тыс. руб. | х | х | 20% | 14777,59 | 12466,75 | 4011,20 | х | х |
| 30.1.2.00.З1 | Показатель задачи 1.2. Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям | % | Отноше-ние отремон-тирован-ных проездов к общему количест-ву предус-мотрен-ных Програм-мой | ежеме-сячно | х | 49% | 24% | 27% | 100% | 2014 |
| 30.1.2.01 | Мероприятие 1.2.1 Ремонт проездов к дворовым территориям | тыс. руб. | х | х | 100% | 14777,59 | 12466,75 | 4011,20 | х | х |
| 30.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | кв.м | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 8978 | 10 387 | 3 488 | 22 853 | 2014 |