Администрация города Торжка Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2012					г. Торжок					         № 360

О долгосрочной целевой программе муниципального образования город Торжок «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального

образования город Торжок Тверской области на 2013 – 2015 годы»

Руководствуясь пунктами 5 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5 и 28 статьи 8 Устава муниципального образования город Торжок, принятого решением городского Собрания депутатов от 14.09.2005         № 209-1 (в ред. решения Торжокской городской Думы от 19.11.2009 № 242), на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О безопасности дорожного движения», в соответствии с постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок,

п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить долгосрочную  целевую программу муниципального образования город Торжок «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок Тверской области на 2013 – 2015 годы» (прилагается).

- 2.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города Чижова С.А.

- Глава города                                                                                                    А.А. Рубайло

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации

города Торжка Тверской области

от 05.07.2012 № 360

- ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТОРЖОК

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  2013 – 2015 ГОДЫ»

,

- Торжок

- 2012 год

Паспорт

долгосрочной  целевой программы муниципального образования город Торжок

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок  Тверской области  на 2013 – 2015 годы»

| Наименование Программы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок Тверской области на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 5 и 25 части 1 статьи 16), Устав муниципального образования город Торжок, принятого решением городского Собрания депутатов от 14.09.2005 № 209-1 (в ред. решения Торжокской городской Думы от 19.11.2009 № 242) (пункты 5 и 28 статьи 8), Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О безопасности дорожного движения», постановление администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок» |
| Администратор Программы | Администрация муниципального образования город Торжок |
| Исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Дата утверждения Программы | 05.07.2012 |
| Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | Несоответствие существующей улично-дорожной сети (далее по тексту - УДС) города требованиям безопасности дорожного движения, которое проявляется в высоком уровне аварийности, к основному фактору последней следует отнести несовершенство технических средств организации дорожного движения, а также необходимость ежедневного технического обслуживания и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС. |
| Стратегическая цель Программы | Реализация мероприятий по созданию условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на УДС города Торжка |
| Тактические задачи Программы | - Создание безопасных условий движения на УДС города. - Профилактика и ликвидация (устранение) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на УДС города. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Позволит к 2015 году: - увеличить пропускную способность УДС города и снизить количество заторных ситуаций за счет установки светофорного объекта на Т-образном перекрестке улиц Энгельса и Дзержинского; - увеличить количество вновь установленных дорожных знаков на 605 штук; - ежегодно проводить обновление горизонтальной дорожной разметки на УДС г. Торжка в количестве 4,12 км; - ежегодно производить комплексное оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС муниципального образования город Торжок; - сократить число ДТП до 86 случаев; - снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города до показателя 4 ед. |
| Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области) | Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета муниципального образования город Торжок составляет 9 196,8 тыс. руб., в том числе по годам (в разрезе кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области): КБК; 2013 г.; 2014 г.; 2015 г.; Итого. 001 0409 7954100.244.226; 400,0; 0; 0; 400,0. 001 0409 7954100.244.225; 600,0; 1 000,0; 1 394,8; 2 994,8. 001 0503 7954100.244.225; 1 865,6; 1 865,6; 2 070,8; 5 802,0. Всего; 2 865,6; 2 865,6; 3 465,6; 9 196,8. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы. |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | В течение всего периода реализации Программы отдел жизнеобеспечения администрации города осуществляет ежеквартальный и годовой мониторинги реализации Программы путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы жизнеобеспечения и.о. заместителя Главы администрации города и отделом экономики и прогнозирования администрации города. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города. Результаты ежегодного мониторинга в срок, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставляются в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и направления его Главе города. |

I.  Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время в нашем городе отмечается значительный рост количества автотранспорта (уровень автомобилизации более 260 автомобилей на 1 тысячу жителей), и проблема обеспечения безопасности дорожного движения становится как никогда актуальной.

С целью решения вышеназванной проблемы разработаны мероприятия Программы, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Анализ существующего состояния аварийности на дорогах города Торжка показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным автотранспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью УДС города.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, рост количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества заторов.

Предусмотренные Программой мероприятия позволят:

- увеличить пропускную способность УДС города;

- снизить количество заторных ситуаций;

- обеспечить более комфортные и безопасные условия передвижения транспорта и пешеходов.

Важным элементом безопасности, организации и упорядочения дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования участников дорожного движения.

Программой планируется выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки, в том числе с использованием новых технологий и разметочных материалов, обладающих функциональной долговечностью.

Например, применение профильной (структурной) разметки обеспечивает лучшую видимость в дождливую погоду, лучшее сцепление с колесом автомобиля, шумовой и вибрационный эффект при наезде на неё, что существенно повышает безопасность дорожного движения.

Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов, являющихся наиболее многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения. Анализ аварийности (согласно справки МО МВД России «Торжокский») показывает, что случаев наезда на пешеходов в 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 22%.

| Вид дорожно-транспортного происшествия | 2011 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Наезд на пешехода – всего, количество случаев | 14 | 18 |
| в том числе: |  |  |
| количество погибших, человек | 1 | 2 |
| количество пострадавших, человек | 13 | 16 |

Увеличение показателя детского травматизма на 33% говорит о том, что особо пристальное внимание стоит обратить на проблему детского дорожно-транспортного травматизма в городе Торжке и направить усилия на создание безопасных условий передвижения детей.

| Детский травматизм | 2011 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Число дорожно-транспортных происшествий с участием детей - всего, количество случаев | 4 | 3 |
| в том числе: |  |  |
| количество погибших, человек | 0 | 0 |
| количество пострадавших, человек | 5 | 4 |

С целью корректирующего воздействия на состояние аварийности с участием пешеходов Программой предусматривается комплекс мероприятий по созданию безопасных условий их передвижения:

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, в том числе и использованием современных разметочных материалов, обладающих износостойкими свойствами;

- установка дорожных знаков «Дети», «Пешеходный переход» на желтом фоне с применением флуоресцентной пленки;

- установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим транспортных средств перед пешеходными переходами, в том числе в районе образовательных учреждений.

Согласно анализу аварийности, проводимому МО МВД России «Торжокский» в 2012 году, наиболее аварийными участками на территории города Торжка являются следующие участки УДС:

| № п/п | Наиболее аварийные участки УДС | Количество ДТП | Количество пострадавших в результате ДТП | Количество погибших в результате ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дзержинского | 14 | 3 | 0 |
| 2 | ул. Степана Разина | 8 | 2 | 0 |
| 3 | Калининское шоссе | 16 | 4 | 1 |
| 4 | Ленинградское шоссе | 17 | 19 | 0 |
| 5 | ул. Красноармейская | 13 | 3 | 0 |
| 6 | ул. Пролетарская | 8 | 2 | 0 |
| 7 | ул. Володарского | 9 | 5 | 0 |
| 8 | ул. Луначарского | 7 | 2 | 0 |
| 9 | пл. Пушкина | 7 | 2 | 0 |
| 10 | ул. Ржевская | 8 | 1 | 1 |
| 11 | ул. Карла Маркса | 4 | 1 | 0 |
| 12 | ул. Больничная | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ул. Стадионная | 1 | 4 | 0 |
| 14 | ул. Гражданская | 7 | 2 | 0 |
| 15 | пл. Воробьева | 1 | 2 | 0 |
| 16 | ул. Белинского | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ул. Медниковых | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого | 123 | 55 | 2 |

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по повышению безопасности дорожного движения в  городе.

- Стратегические цели и тактические задачи

Стратегическая цель Программы - реализация мероприятий по созданию условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на УДС города Торжка, в целях совершенствования организации дорожного движения путем внедрения новых технологий, оборудования и материалов.

Выполнение стратегической цели позволит к 2015 году:

- увеличить пропускную способность УДС города и снизить количество заторных ситуаций за счет установки светофорного объекта на Т-образном перекрестке улиц Энгельса и Дзержинского;

- увеличить количество вновь установленных дорожных знаков на 605 штук;

- ежегодно проводить обновление горизонтальной дорожной разметки на УДС г. Торжка (в том числе 1.14.1 "зебра" - пешеходный переход и 1.1 -  разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и обозначающую границы полос движения в опасных местах на дорогах). Так как число пешеходных переходов и количество наносимой дорожной разметки – число постоянное, то этот показатель из года в год остается неизменным и равен 4,12 км;

- ежегодно производить комплексное оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС и территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок;

- снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города с 17 ед. до показателя 4 ед.

Стратегическая цель Подпрограммы достигается посредством решения следующих тактических задач:

- Создание безопасных условий движения на УДС города.

- Профилактика и ликвидация (устранение) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на УДС города.

- Срок реализации Подпрограммы

Программа реализуется в 2013-2015 годах.

- Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета муниципального образования город Торжок составляет  9 196,8 тыс. руб., в том числе по годам (в разрезе кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета области):

| КБК | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 0409 7954100.244.226 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 001 0409 7954100.244.225 | 600,0 | 1 000,0 | 1 394,8 | 2 994,8 |
| 001 0503 7954100.244.225 | 1 865,6 | 1 865,6 | 2 070,8 | 5 802,0 |
| Всего | 2 865,6 | 2 865,6 | 3 465,6 | 9 196,8 |

Обоснованность ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, обусловлена наличием тактических задач и мероприятий, планируемых для исполнения с целью достижения поставленных целей, имеющих конкретную стоимость.

- Мероприятия и плановые показатели результатов реализации Программы

Программа носит социальный характер. Реализация ее мероприятий позволит внести весомый вклад в создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на УДС города Торжка. Программа предусматривает проведение системы мероприятий, направленных на достижение стратегической цели и выполнение тактических задач Программы.

Для достижения тактической задачи 1 «Создание безопасных условий движения на УДС города» предполагается произвести:

- в 2013 году разработку проекта организации дорожного движения на территории города Торжка (дислокация дорожных знаков);

- в конце 2014 г. произвести подготовительные работы (согласование со всеми заинтересованными службами города в части, касающейся размещения светофорного объекта, с вызовом представителей на место, а также установка опор) по установке светофорного объекта на Т-образном перекрестке улиц Энгельса и Дзержинского, что в свою очередь позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и снизить количество заторных ситуаций;

- в начале 2015 г. провести основные работы по монтажу, пуско-наладке и окончательное подключение светофорного объекта;

- работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на УДС г. Торжка (в том числе 1.14.1 "зебра" - пешеходный переход и 1.1 -  разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и обозначающую границы полос движения в опасных местах на дорогах). Так как число пешеходных переходов и количество наносимой дорожной разметки – число постоянное, то этот показатель из года в год остается неизменным и равен 4,12 км;

- работы по установке дорожных знаков на УДС г. Торжка (в том числе на стойках и установка (замена) дополнительных щитков) в количестве 605 штук – всего, в том числе по годам:

| Наименование работ | 2013 | 2014 | 2015 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество установленных дорожных знаков на УДС города - всего (в том числе на стойках и установка (замена) дополнительных щитков), штук | 180 | 200 | 225 | 605 |

Для достижения тактической задачи 2 «Профилактика и ликвидация (устранение) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на УДС города» предполагается провести разработку сметной документации на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС и территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок в количестве 3 штук:

Комплексное оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС и территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок включает в себя выполнение следующих мероприятий каждый год:

- монтаж провода А-50 – не менее 2,77 км;

- замена и установка светильников – не менее 120 штук;

- замена и установка щитов управления – не менее 6 штук;

- замена и установка ламп ДРЛ-250 – не менее 180 штук;

- замена и установка ламп ДНАТ – не менее 285 штук;

- замена пускового устройства для ламп ДНАТ  ИЗУТ-70-700/220-02 – не менее 630 штук;

- опиловка ВЛ-0,4 кВ фидеров «Уличное освещение»;

- техническое обслуживание кабельной линии;

- верховой осмотр и техническое обслуживание воздушных линий;

- ревизия и замена сборок, щитов, коммутационных аппаратов фидеров 0,4 кВ «Уличное освещение»;

- постоянный контроль за работой учетных комплексов, установленных в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ МУП города Торжка «Горэнерго»;

- постоянный контроль за расходование электроэнергии для нужд уличного освещения города;

- проведение своевременного включения/отключения уличного освещения в городе.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренной в Программе стратегической цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации города.

С учетом обозначенных  проблем, деятельность указанного отдела по решению обозначенных проблем должна быть направлена на:

- создание безопасных условий движения на УДС города путем разработки проекта организации дорожного движения на территории города Торжка (дислокация дорожных знаков) и проведения работ по установке дорожных знаков на УДС г. Торжка, проведения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на УДС г. Торжка (в том числе 1.14.1 "зебра" - пешеходный переход и 1.1 -  разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах), а также установки светофорного объекта на Т-образном перекрестке улиц Энгельса и Дзержинского;

- профилактику и ликвидацию (устранение) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на УДС города  посредством проведения комплексного оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС и территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок.

VII. Механизм мониторинга реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы отдел жизнеобеспечения администрации города осуществляют ее мониторинг путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы жизнеобеспечения исполняющим обязанности заместителя Главы администрации города.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется администратором по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года в виде квартального отчета о реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 4, утвержденной постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок» с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения  и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения на предмет оценки эффективности ее реализации.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- эффективности реализации ДЦП.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета  с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы,  в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки  заключения.

Приложение

к долгосрочной целевой программе

муниципального образования город Торжок

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования город Торжок

Тверской области на 2013-2015 годы»

Плановые показатели эффективности реализации  Программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования город Торжок Тверской области на 2013-2015 годы»

Администратор Программы  - Администрация  города

Исполнитель Программы – Отдел жизнеобеспечения администрации города (далее – ОЖО).

| Код Программы (ХХ.Х.Х.ХХ) | Цели, задачи, мероприятия Программы, их показатели и индикаторы | Ответственные за реализацию мероприятий | Ед. измерения | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели, решение задачи (%) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год достижения |
| 41.0.0.00 | Всего | х | тыс.руб. | х | х | х | х | 2 865,6 | 2 865,6 | 3 465,6 | 9 196,8 | 2015 |
| 41.1.0.00 | Стратегическая цель 1. Реализация мероприятий по созданию условий обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети города Торжка | х | тыс.руб. | х | х | х | 100% | 2 865,6 | 2 865,6 | 3 465,6 | х | х |
| 41.1.0.00Ц1 | Показатель цели 1. Совершенствование организации дорожного движения путем внедрения новых технологий, оборудования и материалов | х | х | Да/нет (1/0) | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 41.1.1.00 | Тактическая задача 1.1 Создание безопасных условий движения на УДС города. | х | тыс.руб. | х | х | х | 50% | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 394,8 | х | х |
| 41.1.1.00.З1 | Показатель тактической задачи 1.1 Сокращение числа ДТП | х | сл. | Число ДТП на конец отчетного года | Данные ОГИБДД | х | х | 112 | 98 | 86 | 86 | 2015 |
| 41.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Разработка проекта организации дорожного движения на территории города Торжка (дислокация дорожных знаков) | ОЖО | тыс.руб. | х | х | х | 40% | 400,0 | 0 | 0 | х | х |
| 41.1.1.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Наличие проектной документации | х | х | Да/нет (1/0) | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013 |
| 41.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2 Проведение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на УДС г. Торжка (в том числе 1.14.1 "зебра" - пешеходный переход и 1.1 - разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах) | ОЖО | тыс.руб. | х | х | х | 20% | 300,0 | 334,0 | 376,0 | х | х |
| 41.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Общая протяженность нанесённой горизонтальной разметки на УДС города | х | км | х | Данные ОЖО | ежегодно | х | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 2013 |
| 41.1.1.03 | Мероприятие 1.1.3 Проведение работ по установке дорожных знаков на УДС г. Торжка | ОЖО | тыс.руб. | х | х | х | 20% | 300,0 | 334,0 | 380,0 | х | х |
| 41.1.1.03.М1 | Показатель мероприятия 1.1.3 Количество установленных дорожных знаков на УДС города - всего (в том числе на стойках и установка (замена) дополнительных щитков) | х | шт | х | Данные ОЖО | ежегодно | х | 180 | 200 | 225 | 605 | 2015 |
| 41.1.1.04 | Мероприятие 1.1.4 Установка светофорного объекта на Т-образном перекрестке улиц Энгельса и Дзержинского | ОЖО | тыс.руб. | х | х | х | 20% | 0 | 332,0 | 638,8 | х | х |
| 41.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия 1.1.4 Количество установленных светофорных объектов | х | х | Да/нет (1/0) | х | х | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 |
| 41.1.2.00 | Тактическая задача 1.2 Профилактика и ликвидация (устранение) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города. | х | тыс. руб. | х | х | ежегодно | 50% | 1 865,6 | 1 865,6 | 2 070,8 | х | х |
| 41.1.2.00.З1 | Показатель тактической задачи 1.2 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на УДС города. | х | ед. | Количество мест концентрации ДТП на конец отчетного года | Данные ОГИБДД | х | х | 10 | 8 | 4 | 4 | 2015 |
| 41.1.2.01 | Мероприятие 1.2.1. Комплексное оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС и территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок | ОЖО | тыс.руб. | х | х | х | 100% | 1 865,6 | 1 865,6 | 2 070,8 | х | х |
| 41.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.2.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования освещения УДС и территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Торжок | х | х | Да/нет (1/0) | Данные ОЖО | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013 |