Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.09.2012 | г. Торжок | № 498 |
| --- | --- | --- |

О  внесении изменений в долгосрочную  целевую программу муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок Тверской области

на 2011 – 2013 годы»

Из-за ограниченного лимита средств областного бюджета Тверской области в 2012 году (письмо Министерства Транспорта Тверской области от 13.09.2012 № 05-02/3583-1), а также в связи с уточнением объектов, запланированных к ремонту в 2012 году, и мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок  Тверской области на 2011 – 2013 годы» на 2012 и 2013 годы

постановляю:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок  Тверской области на 2011 – 2013 годы» на 2012 год (далее Программа), утвержденную постановлением администрации города Торжка от 30.09.2011 № 505 (в редакции от 27.08.2012 № 462-1):

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объём и источники финансирования (в разделе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Общий объем финансирования Программы составляет 131 823,9 тыс. руб., в том числе: тыс. рублей КБК; 2011 г.; 2012 г.; 2013 г.. 001 0409 7952700.244.225; 0,00; 19 792,1; 55 060,7. 001 0409 5228213.244.255; 0,00; 31 362,4; 154 216,2. Всего; 0,00; 51 154,5; 209 276,9. |
| --- | --- |

1.2.  Раздел 5 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. руб. | 0,00 | 51 154,5 | 209 276,9 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 19 792,1 | 55 060,7 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 31 362,4 | 154 216,2 |

- 1.3. Приложение 2 к Программе  «Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования город Торжок Тверской области на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник», а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- Глава города                                                                                           А.А. Рубайло

- Приложение

- к постановлению администрации

- города Торжка от 24.09.2012 № 498

- «Приложение 2

- к долгосрочной целевой программе

- муниципального образования город Торжок

- «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного

- хозяйства муниципального образования город

- Торжок Тверской области на 2011-2013 годы»

- Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы

- муниципального образования город Торжок «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования

- город Торжок Тверской области на 2011-2013 годы »

Администратор – администрация муниципального образования город  Торжок (отдел жизнеобеспечения администрации города - далее ОЖО)

| Код ДЦП (XX.X.X.XX) | Цели, задачи, мероприятия, показатели | ед.изм. | Методика расчета | Источник информации | Периодичность сбора | Степень влияния на достижение цели/решение задачи (%) | 2011 год | 2012 год | Год завершения ДЦП 2013 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | Год достижения |
| 26.0.0.00 | Всего, в т.ч. | тыс.руб. | х | х | х | х | 0 | 51154,5 | 209276,9 | х | х |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 19792,1 | 55060,7 | х | х |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 31362,4 | 154216,2 | х | х |
| 26.1.0.00 | Стратегическая цель Содействие социально-экономическому развитию муниципального образования | тыс.руб. | х | х | х | 100% | 0 | 51154,5 | 209276,9 | х | х |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 19792,1 | 55060,7 | х | х |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 31362,4 | 154216,2 | х | х |
| 26.1.0.00.Ц1 | Показатель цели 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере дорожного хозяйства | % | Процентов от числа опрошенных | Данные ОЖО | Один раз в год | х | 50 | 60 | 70 | 70 | 2013 |
| 26.1.0.00.Ц2 | Показатель цели 2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере транспорта | % | Процентов от числа опрошенных | Данные ОЖО | Один раз в год | х | 90 | 92 | 95 | 95 | 2013 |
| 26.1.0.00.Ц3 | Показатель цели 3. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования в сфере информационных технологий и связи | % | Процент от числа опрошенных | Данные ОЖО | Один раз в год | х | 60 | 70 | 80 | 80 | 2013 |
| 26.1.1.00 | Тактическая задача 1.1 Развитие дорожного хозяйства муниципального образования | тыс.руб. | х | х | х | 80% | 0 | 51154,5 | 209276,9 | х | х |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 19792,1 | 55060,7 | х | х |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 31362,4 | 154216,2 | х | х |
| 26.1.1.00.З1 | Показатель задачи 1.1. Протяженность улично-дорожной сети с твердым типом покрытия, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии | км | Абсолютный показатель | Данные ОЖО | 1 раз в полгода | х | 29,82 | 31,22 | 37,55 | 37,55 | 2013 |
| 26.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства | тыс. руб. | х | х | х | 10% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.1.01 М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Наличие утвержденных муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства | Да/нет (1/0) | х | Данные ОЖО | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | ежегодно |
| 26.1.1.02 | Мероприятия1.1.2 Содержание улично-дорожной сети и сооружений на них | тыс. руб. | х | х | х | 30% | 0 | 13898,2 | 24248,0 | х | х |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 13898,2 | 24248,0 | х | х |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 |  | х | х |
| 26.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Уменьшение количества предписаний по актам осмотра улично-дорожной сети ГИБДД | % | Отношение изменения показателей к уровню прошлого года | Данные ОЖО | ежегодно | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 2013 |
| 26.1.1.03 | Мероприятие 1.1.3 Разработка проектной документации на текущий ремонт улично-дорожной сети | тыс. руб. | Абсолютный показатель | х | х | 10% | 0 | 0 | 1000 | х | х |
|  | местный бюджет | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 1000 | х | х |
|  | областной бюджет Тверской области | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.1.03.М1 | Показатель мероприятия 1.1.3 Наличие проектной документации на текущий ремонт улично-дорожной сети | Да/нет (1/0) | х | Данные ОЖО | ежегодно | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 2012 |
| 26.1.1.04 | Мероприятие 1. 1.4 Текущий ремонт покрытия по улицам местного значения и межквартальных подъездов к домам – всего: | тыс. руб. | х | х | х | 50% | 0 | 37256,3 | 184028,9 | х | х |
|  | местный бюджет - всего | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 5893,9 | 29812,7 | х | х |
|  | из них по улицам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ржевская (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) | -«- | х | х | х | х | 0 | 875,6 |  |  |  |
|  | Калининское шоссе (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) | -«- | х | х | х | х | 0 | 3569,0 |  |  |  |
|  | пл. Ананьина (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) | -«- | х | х | х | х | 0 | 260,7 |  |  |  |
|  | Вокзальная | -«- | х | х | х | х | 0 | 462,3 |  |  |  |
|  | Металлистов | -«- | х | х | х | х | 0 | 606,3 |  |  |  |
|  | Бакунина | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 496,3 |  |  |
|  | Гончарная | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 2762,0 |  |  |
|  | Дзержинского | -«- | х | х | х | х | 0 | 27,2 | 3040,8 |  |  |
|  | Старицкая | -«- | х | х | х | х | 0 | 92,7 | 6311,5 |  |  |
|  | пер. Свердлова. | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 804,3 |  |  |
|  | Красноармейская, М. Горького, Стадионная, пл. 9 Января | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 16397,8 |  |  |
|  | областной бюджет Тверской области - всего | тыс. руб. | х | х | х | х | 0 | 31362,4 | 154216,2 | х | х |
|  | из них по улицам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ржевская (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) | -«- | х | х | х | х | 0 | 4529,8 |  |  |  |
|  | Калининское шоссе (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) | -«- | х | х | х | х | 0 | 18462,0 |  |  |  |
|  | пл. Ананьина (погашение кредиторской задолженности за 2011 год) | -«- | х | х | х | х | 0 | 1348,7 |  |  |  |
|  | Вокзальная | -«- | х | х | х | х | 0 | 2391,3 |  |  |  |
|  | Металлистов | -«- | х | х | х | х | 0 | 3136,3 |  |  |  |
|  | Бакунина | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 2567,4 |  |  |
|  | Гончарная | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 14287,4 |  |  |
|  | Дзержинского | -«- | х | х | х | х | 0 | 141,0 | 15729,6 |  |  |
|  | Старицкая | -«- | х | х | х | х | 0 | 479,4 | 32648,1 |  |  |
|  | пер. Свердлова. | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 4160,5 |  |  |
|  | Красноармейская, М. Горького, Стадионная, пл. 9 Января | -«- | х | х | х | х | 0 |  | 84823,2 |  |  |
|  | Сумма средств, высвободившаяся в результате проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |  | 873,9 |  |  |  |
| 26.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия 1.1.4 Протяженность улично-дорожной сети с твердым типом покрытия, находящиеся в хорошем и удовлетворительном состоянии | км | Абсолютный показатель | Данные ОЖО | ежегодно |  | 29,82 | 31,22 | 37,55 | 37,55 | 2013 |
| 26.1.2.00 | Тактическая задача 1.2 Повышение транспортной доступности населения. | тыс.руб. | х | х | х | 10% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.2.00.З1 | Показатель задачи 1.2. Доля населения, проживающая на улицах города, не имеющая транспортной доступности | % | Отношение кол.-ва населения имеющая транспортную доступность к населению не имеющую транспортную доступность | Данные ОЖО | ежегодно | х | 8 | 7 | 6 | 6 | 2013 |
| 26.1.2.01. | Мероприятие 1.2.1 Создание условий для транспортного обслуживания населения муниципального образования | тыс.руб. | х | х | х | 50% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.2.1 Наличие правовых муниципальных актов | Да/нет (1/0) | х | Данные ОЖО | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | ежегодно |
| 26.1.2.02 | Мероприятие 1.2.2 Организация транспортного обслуживанию населения на маршрутах городского транспорта | тыс.руб. | х | х | х | 40% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.2.02.М2 | Показатель мероприятия 1.2.2 Количество постоянных маршрутов для осуществления пассажирских перевозок | Ед. | Абсолютный показатель | Данные ОЖО | ежегодно | х | 46 | 48 | 51 | 51 | 2013 |
| 26.1.2.03 | Мероприятие 1.2.3 Оборудование транспортных средств осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. | тыс. руб. | х | х | х | 5% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.2.03.М1 | Показатели мероприятия 1.2.3. Степень оснащенности транспортных средств осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. | % | Отношение транспортных средств оснащенной системой ГЛОНАСС к общему кол-ву тр. средств | Данные ОЖО | ежегодно | х | 50 | 70 | 100 | 100 | 2013 |
| 26.1.2.04 | Мероприятие 1.2.4. Оснащение транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС | тыс. руб. | х | х | х | 5% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.2.04.М1 | Показатели мероприятия 1.2.4. Степень оснащенности транспортных средств муниципальных учреждений осуществляющих перевозки пассажиров спутниковой системой ГЛОНАСС | % | Отношение транспортных средств оснащенной системой ГЛОНАСС к общему кол-ву тр. средств | Данные ОЖО | ежегодно | х | 0 | 40 | 100 | 100 | 2013 |
| 26.1.3.00 | Тактическая задача 1.3 Создание условий для широкого использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальном образовании | тыс.руб. | х | х | х | 10% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.3.00.З1 | Показатель задачи 1.3. Доля муниципальных услуг представляемых населению в электронном виде | % | Отношение кол-ва муниципальных услу предосталяемых в электронном виде к общему кол-ву муниципальных услуг | Данные ОЖО | ежегодно | х | 8 | 10 | 15 | 15 | 2013 |
| 26.1.3.01 | Мероприятие 1.3.1 Организация работы Совета по информационно-коммуникационным технологиям муниципального образования город Торжок | Тыс.руб. | х | х | х | 10% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.3.01.М1 | Показатель мероприятия 1.3.1 Проведение заседаний Совет по информационно-коммуникационным технологиям муниципального образования город Торжок | Да/нет (1/0) | х | Данные ОЖО | ежеквартально | х | 0 | 1 | 1 | 1 | ежегодно |
| 26.1.3.02 | Мероприятие 1.3.2 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования. | тыс.руб. | х | х | х | 50% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.3.02.М1 | Показатель мероприятия 1.3.2 Степень оснащенности волокно-оптическим кабелем связи структур органов местного самоуправления муниципального образования. | % | Отношение кол-ва структур органов местного самоуправления оснащенных волокно-оптическим кабелем к общему кол-ву структур | Данные ОЖО | ежегодно | х | 83 | 100 | 100 | 100 | 2012 |
| 26.1.3.03 | Мероприятие 1.3.3 Внедрение информационно коммуникационных технологий в деятельность муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования. | тыс. руб. | х | х | х | 40% | 0 | 0 | 0 | х | х |
| 26.1.3.03.М2 | Показатель мероприятия 1.3.3 Степень оснащенности волокно-оптическим кабелем связи муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования. | % | Отношение количества муниципальных учреждений и предприятий оснащенных волокно-оптическим кабелем связи к общему кол-ву муниципальных учреждений и предприятий | Данные ОЖО | ежегодно | х | 45 | 60 | 75 | 75 | 2013 |