Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2012					г. Торжок					         № 499

О  внесении изменений в долгосрочную  целевую программу

муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

Из-за ограниченного лимита средств областного бюджета Тверской области в 2012 году (письмо Министерства Транспорта Тверской области от 13.09.2012 № 05-02/3583-2), а также в связи с уточнением объектов, запланированных к ремонту в 2012 году, и мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы» на 2012 и 2013 годы

п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы» на 2012 и 2013 годы (далее Программа), утвержденную постановлением администрации города Торжка от 23.03.2012 № 441-1:

  - В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования | Общий объём финансирования Программы составляет 81 480,11 тыс. руб., из них средства местного бюджета (0409.7953000.244.225) – 13 878,80 тыс. руб., средства областного бюджета – 67 601,31 тыс. руб. в том числе по годам: Год; Средства местного бюджета, тыс. руб.; Средства областного бюджета, тыс. руб.; Итого, тыс. руб.. 2012; 4 022,82; 20 809,40; 24 832,22. 2013; 7 218,72; 34 528,83; 41 747,55. 2014; 2 637,26; 12 263,08; 14 900,34. всего; 13 878,80; 67 601,31; 81 480,11. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Необходимый объем средств на реализацию Программы в 2012-2014 годах составляет  81 480,11 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 13 878,80 тыс. рублей.

- - за счет субсидии из средств бюджета Тверской области – 67 601,31 тыс. рублей.

- тыс.руб.

| Год | Средства местного бюджета, | Средства областного бюджета | Итого, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 4 022,82 | 20 809,40 | 24 832,22 |
| 2013 | 7 218,72 | 34 528,83 | 41 747,55 |
| 2014 | 2 637,26 | 12 263,08 | 14 900,34 |
| всего | 13 878,80 | 67 601,31 | 81 480,11 |

- 1.3. Раздел 5 «Мероприятия реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий Программы в 2012-2014 годах  предусматривает решение конкретных проблем города и включает в себя:

-  составление проектно-сметной документации;

-  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

тыс.руб.

| №№ п/п | Источник финансирования | Составление проектно-сметной документации | Ремонт дворовых территорий | Ремонт проездов к дворовым территориям | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 2353,83 | 1668,99 | 4022,82 |
|  | областной бюджет | Х | 12176 | 8633,4 | 20809,4 |
|  | итого | 0,00 | 14529,83 | 10302,39 | 24832,22 |
| 2 | 2013 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 543,72 | 3904,88 | 2770,12 | 7218,72 |
|  | областной бюджет | Х | 20199,36 | 14329,47 | 34528,83 |
|  | итого | 543,72 | 24104,24 | 17099,59 | 41747,55 |
| 3 | 2014 год |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 266,59 | 1720,85 | 649,81 | 2637,26 |
|  | областной бюджет | Х | 8901,7 | 3361,39 | 12263,08 |
|  | итого | 266,59 | 10622,55 | 4011,2 | 14900,34 |
| 4 | ВСЕГО 2012-2014 года |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 810,31 | 7979,56 | 5088,92 | 13878,8 |
|  | областной бюджет | Х | 41277,06 | 26324,26 | 67601,31 |
|  | итого | 810,31 | 49256,62 | 31413,18 | 81480,11 |

- Наименование объектов и  объемы выполнения работ указаны в таблице:

| № п/п | Наименование объекта (адрес МКД) | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, подлежащая ремонту, кв.м. | Ремонт дворовых территорий |  | Ремонт проездов к дворовым территориям |  |
|  |  |  | площадь, кв.м. | количество дворовых территорий, ед. | площадь, кв.м. | количество проездов дворовых территорий, ед. |
|  | ВСЕГО, в т.ч. | 60 318 | 37 465 | 80 | 22 853 | 37 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего 2012 год | 15 186 | 9179 | 22 | 6007 | 15 |
| 1.1. | Калининское шоссе, д. 17 А, 21, 23, 23 А, 25 А, 27, 27 Б | 3332 | 1925 | 7 | 1407 | 4 |
| 1.2. | ул. Загородная, д. 36; | 3069 | 2534 | 3 | 535 | 3 |
|  | пер. Свердлова, д. 21; |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ленинградское шоссе, д. 42, 42 А, 42 Б, 42 В, 42 Г | 4322 | 2361 | 5 | 1961 | 4 |
| 1.4. | ул. Луначарского, д. 132, 132 А, 132 Б, 134 Б, 136, 144, 146 | 4463 | 2359 | 7 | 2104 | 4 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего 2013 год | 32 407 | 19 049 | 38 | 13 358 | 12 |
| 2.1. | Калининское шоссе, д. 14, 14 А, 14 Б, 14 В, 16 Г, 16 Б, 16 В | 3936 | 2255 | 7 | 1681 | 2 |
| 2.2. | ул. Красноармейская, д. 40, 42, 46, 48, 50, 52 | 2518 | 1228 | 6 | 1290 | 1 |
| 2.3. | ул. Зелёный городок 10 А, 12; ул. Луначарского, д. 124 А, 130 | 5611 | 2518 | 4 | 3093 | 1 |
| 2.4. | ул. Дзержинского, д. 113, 113 А, 115, 115 А, 115 Б, 117, 117 А, 117 Б, 117 В | 7018 | 4466 | 9 | 2552 | 3 |
| 2.5. | Ленинградское шоссе, д. 87, 87 А, 87 Б, 87 В, 91 | 4427 | 1767 | 5 | 2660 | 1 |
| 2.6. | ул. Старицкая, д. 104 | 1570 | 1124 | 1 | 446 | 1 |
| 2.7. | ул. Старицкая, д. 100, 102 | 3840 | 3679 | 2 | 161 | 1 |
| 2.8. | ул. Мира, д. 43; ул. М. Горького, д. 49, 53, 55 | 3487 | 2012 | 4 | 1475 | 2 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего 2014 год | 12 725 | 9 237 | 20 | 3 488 | 10 |
| 3.1. | ул. Студенческая, д. 2-10 | 2337 | 1179 | 5 | 1158 | 4 |
| 3.2. | Калининское шоссе, 37, 37 А, 37 Б, 37 В, 37 Г, 37 Д, 37 Е, 39 | 2526 | 2032 | 8 | 494 | 2 |
| 3.3. | Калининское шоссе, 18 Б, 18 В, 18 Г | 2940 | 2160 | 3 | 780 | 1 |
| 3.4. | Ленинградское шоссе, д. 67, 69 | 2574 | 2354 | 2 | 220 | 1 |
| 3.5. | Ленинградское шоссе, д. 101, 101 А | 2348 | 1512 | 2 | 836 | 2 |

- Мероприятия Программы направлены на улучшение внешнего облика города и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей и гостей города. Плановые показатели эффективности реализации Программы указаны в Приложении 1.»

- 2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник», а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города  по вопросам жизнеобеспечения  Чижова С.А.

Глава   города                                                                                           А.А. Рубайло

Приложение

к постановлению администрации

города Торжка от 24.09.2012 № 499

«Приложение 1

- к долгосрочной целевой программе муниципального образования город Торжок "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка на 2012-2014 годы»

- Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

- "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка

- на 2012-2014 годы"

- Администратор – администрация муниципального образования город  (отдел жизнеобеспечения администрации города)

| Код ДЦП ХХ.Х.Х.ХХ | Цели, задачи, | ед.изм. | Методика расчета | Периодич-ность сбора | Степень влияния на достижение целей/решение задачи, % | 2012 год | 2013 год | Год завершения ДЦП 2014 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | значе-ние | год дости-жения |
| 30.0.0.00 | Всего | тыс. руб. | х | х | х | 24 832,22 | 42 479,94 | 14 900,34 | х | х |
| 30.1.0.00 | Стратегическая цель 1 | тыс. руб. | х | х | 100% | 24 832,22 | 41 747,55 | 14 900,34 | х | х |
|  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1.0.00.Ц1 | Показатель 1 цели. Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий | ед. | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 22 | 38 | 20 | 80 | 2014 |
| 30.1.0.00.Ц2 | Показатель 2 цели. Количество отремонтированных в рамках Программы проездов к дворовым территориям | ед. | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 15 | 12 | 10 | 37 | 2014 |
| 30.1.1.00 | Тактическая задача 1.1 Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Торжка | тыс. руб. | х | х | 80% | 14 529,83 | 24 104,24 | 10 622,55 | х | х |
| 30.1.1.00.З1 | Показатель задачи 1.1. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий | % | Отношение отремон-тированных дворовых террито-рий к общему количест-ву преду-смотрен-ных Програм-мой | ежеме-сячно | х | 28% | 47% | 25% | 100% | 2014 |
| 30.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | тыс. руб. | х | х | 50% | 0,00 | 543,72 | 266,59 | х | х |
| 30.1.1.01 М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Наличие проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | да/ нет (1/0) | абсолют-ный показа-тель | ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014 |
| 30.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | х | х | 50% | 14 529,83 | 24 104,24 | 10 622,55 | х | х |
| 30.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям | кв.м | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 9 179 | 19 049 | 9 237 | 37 465 | 2014 |
| 30.1.2.00 | Тактическая задача 1.2 выполнение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Торжка | тыс. руб. | х | х | 20% | 10 302,39 | 17 099,59 | 4 011,20 | х | х |
| 30.1.2.00.З1 | Показатель задачи 1.2. Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к дворовым территориям | % | Отноше-ние отремон-тирован-ных проездов к общему количест-ву предус-мотрен-ных Програм-мой | ежеме-сячно | х | 41% | 32% | 27% | 100% | 2014 |
| 30.1.2.01 | Мероприятие 1.2.1 Ремонт проездов к дворовым территориям | тыс. руб. | х | х | 100% | 10 302,39 | 17 099,59 | 4 011,20 | х | х |
| 30.1.2.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям | кв.м | абсолют-ный показа-тель | ежеме-сячно | х | 6 007 | 13 358 | 3 488 | 22 853 | 2014 |