Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2012                                               г.Торжок                                                           № 731

Внесение изменений в долгосрочную целевую программу муниципального

образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных

бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013 - 2015 годы»

В связи  с  уточнением  перечня  и  финансирования мероприятий,  предусмотренных долгосрочной целевой программой муниципального образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013- 2015 годы»

постановляю:

1.	Долгосрочную целевую программу муниципального образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013- 2015 годы» утвержденную Постановлением администрации города Торжка от 12.10.2012 № 536 изложить в следующей редакции (прилагается).

- Управлению образования администрации города Торжка Тверской области обеспечить выполнение долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных  учреждений города Торжка на 2013 - 2015 годы».

- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе  на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением указанного Постановления возложить на заместителя Главы администрации города по социальным вопросам Федоткину М.А.

# Глава города						         	 		А.А. Рубайло

- Утверждена

постановлением администрации

города Торжка

от 12.10.2012  №536

(в ред. от 29.12.2012 №731)

- Долгосрочная целевая программа муниципального образования город Торжок

- «Ремонт зданий и помещений

- муниципальных бюджетных образовательных учреждений

- города Торжка на 2013-2015 годы»

2012 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

«Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | - «Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Управление образования администрации города Торжка Тверской области |
| Исполнители Программы | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города |
| Дата утверждения Программы | 12.10.2012 |
| Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа | Приведение зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными нормами, в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями условий обучения, воспитания и содержания детей. |
| Стратегическая цель Программы | - Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. |
| Тактические задачи Программы | 1.Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса. 2. Обеспечение технологической безопасности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация первоочередных мер по укреплению материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений обусловит повышение качества образовательного процесса: к 2015 году будет проведен ремонт 2 зданий муниципальных образовательных учреждений; отремонтировано и восстановлено 1661 погонный метр межпанельных швов; проведен ремонт систем водопровода и канализации в 2 образовательных учреждениях; кровель в 8 учреждениях; полов в 3 образовательных учреждениях; ремонт и устройство 10 веранд; заменено 45 оконных блоков, а также проведен ремонт фасадов 2 общеобразовательных учреждений. Реализация программных мероприятий по ремонту медицинских кабинетов в 3 учреждениях позволит получить лицензию на предоставление медицинских услуг. Ремонт 3 пищеблока и 1 прачечной создаст благоприятные условия для гармоничного развития детей. |
| Объём и источники финансирования Программы (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджета) | Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 19392,7 тыс. руб., в т.ч.по годам (тыс.руб.): Код классификации расходов; 2013 год; 2014 год; 2015 год. ВСЕГО,; 3701,0; 3701,0; 11990,7. в том числе. 011 0701 7951600 612 241; 1352,8; -; 4473,2. 011 0702 7951600 612 241; 2348,2; 3701,0; 7517,5. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется Управлением образования администрации города Торжка Тверской области, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | В течение всего периода реализации Программы Управление образования администрации города Торжка осуществляет ежеквартальный и годовой мониторинги реализации Программы путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы образования заместителем Главы администрации и в отдел экономики и прогнозирования администрации города. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются в отдел экономики и прогнозирования. Результаты ежегодного мониторинга в срок, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставляются в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения и направления его Главе города. |

- Характеристика проблемы

Состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка характеризуется высокой степенью изношенности зданий, инженерных конструкций и коммуникаций. Большинство образовательных учреждений города построено в 60-80-х годах XX века и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм.

В настоящее время находятся в критическом состоянии и требуют капитального ремонта кровли и здания МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3,   МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №4, МБОУ «Центр образования», МБДОУ «Детский сад № 12» и МБДОУ «Детский сад № 14». Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью и большими потерями энергоносителей. Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные блоки. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования. Невыполнение тех или иных видов работ в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Во всех образовательных учреждениях города работают столовые. В школах города охват питанием школьников составляет 100%, питаются около 4,3 тыс. обучающихся. Организовано питание учащихся начальной школы более 1,8 тыс. обучающихся. Финансируется горячее питание из местного и областного бюджетов, ежедневная стоимость горячего завтрака составляет 30 рублей. Для детей, посещающих группы продлённого дня в количестве 775 человек, также организовано горячее питание. Детям, находящимся в трудной  жизненной ситуации, в количестве 469 человек, предоставляется горячее питание за счёт финансирования Министерства социальной защиты населения Тверской области.

В летний период на базе школ ежегодно организуются оздоровительные лагеря для детей. В июне пищеблоки школ предоставляют услуги питания на школьных оздоровительных площадках.

В четырнадцати муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях  более 2 тыс. воспитанников. Пищеблоки работают одиннадцать месяцев в году, возможность профилактики, замены оборудования, а также ремонта пищеблоков составляет один месяц.

В 2012 году администрацией города Торжка проведен ремонт пищеблоков в двух школах: МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6. В дальнейшем необходим ремонт пищеблоков в МБОУ «Центр образования», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3. Здоровье обучающихся в школах, воспитанников в               детских садах зависит от качества питания.

В образовательных учреждениях города Торжка имеются недостатки в сфере            совершенствования организации медицинского обслуживания. В 2012 году пролицензировано только три медицинских кабинета в дошкольных образовательных учреждениях из 14, в пяти общеобразовательных учреждениях из девяти идёт подготовка к лицензированию. Процесс лицензирования сдерживается необходимостью проведения ремонта                      медицинских кабинетов в МБОУ СОШ № 4, МБОУ «Гимназия № 2»,                МБОУ СОШ № 6.

II. Стратегическая цель и тактические задачи Программы

Стратегическая цель – создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Показателем достижения стратегической цели Программы является повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций, соответствие объектов санитарно-гигиеническим и пожарным нормам.

Выполнение стратегической цели позволит осуществить  ряд  первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению  материально-технической базы муниципальных бюджетных  образовательных   учреждений,   что  обусловит повышение качества образовательного процесса.

Стратегическая цель Программы достигается посредством решения следующих тактических задач:

1.Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса.

2. Обеспечение технологической безопасности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях.

Ш. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2013-2015 годах.

IV. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объём финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет  19392,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2013 год – 3701,0  тыс. руб.;

2014 год – 3701,0 тыс. руб.;

2015 год – 11990,7 тыс. руб.

V. Мероприятия Программы и плановые показатели  результатов Программы

Обоснованность ресурсов, необходимых для реализации Программы и имеющих конкретную стоимость, обусловлена наличием тактических задач и мероприятий, планируемых для исполнения с целью достижения поставленных целей.

Мероприятия направлены на достижение стратегической цели и выполнение тактических задач Программы.

Для выполнения тактической задачи 1 «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса» предполагается реализовать следующие мероприятия:

| № п/п |  | Содержание мероприятий и основных работ | Ресурсное обеспечение по годам тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ремонт зданий |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ СОШ №4 | 2656,4 |  |  | 2656,4 |
| 2. |  | МБДОУ «Детский сад № 11» | 1120,0 |  |  | 1120,0 |
| итого |  |  | 3776,4 |  |  | 3776,4 |
| Переоборудование коридорных перегородок |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ «Центр образования» | 500,0 |  |  | 500,0 |
| итого |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ «Центр образования» | 1964,0 |  |  | 1964,0 |
| итого |  |  | 1964,0 |  |  | 1964,0 |
| Ремонт и восстановление межпанельных швов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБДОУ «Детский сад № 16» (561 пог. м.) | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 2. |  | МБДОУ «Детский сад № 12» (452 пог. м.) | 402,8 | 402,8 |  |  |
| 3. |  | МБДОУ «Детский сад № 15» (648 пог.м.) | 577,0 |  |  | 577,0 |
| итого |  |  | 1479,8 | 402,8 |  | 1077,0 |
| Ремонт систем водопровода и канализации |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБДОУ «Детский сад № 11» | 450,0 |  |  | 450,0 |
| 2. |  | МБДОУ «Детский сад № 4» | 100,0 |  |  | 100,0 |
| итого |  |  | 550,0 |  |  | 550,0 |
| Ремонт кровель |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ СОШ № 1 | 387,0 |  | 387,0 |  |
| 2. |  | МБОУ «Гимназия № 2» | 2348,2 | 2348,2 |  |  |
| 3. |  | МБОУ СОШ № 4 | 978,0 |  | 978,0 |  |
| 4. |  | МБОУ СОШ № 5 | 180,0 |  |  | 180,0 |
| 5. |  | МБОУ СОШ № 3 | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 6. |  | МБДОУ «Детский сад № 12» | 950,0 | 950,0 |  |  |
| 7. |  | МБОУ «Центр образования» | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 8. |  | МБДОУ «Детский сад № 14» | 120,2 |  |  | 120,2 |
| итого |  |  | 5313,4 | 3298,2 | 1515,0 | 500,2 |
| Ремонт полов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ «Центр образования» | 60,6 |  |  | 60,6 |
| 2. |  | МБДОУ «Детский сад № 15» | 129,4 |  |  | 129,4 |
| 3. |  | МБОУ СОШ № 5 | 568,8 |  |  | 568,8 |
| итого |  |  | 758,8 |  |  | 758,8 |
| Ремонт фасадов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ СОШ № 1 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 2. | МБОУ СОШ № 3 |  | 602,3 |  | 602,3 |  |
| итого |  |  | 802,3 |  | 802,3 |  |
| Ремонт веранд |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт 4-х веранд в МБДОУ «Детский сад № 12» | 290,0 |  |  | 290,0 |
| 2. |  | Ремонт 6-ти веранд в МБДОУ «Детский сад № 15» | 467,5 |  |  | 467,5 |
| итого |  |  | 757,5 |  |  | 757,5 |
| Ремонт медицинских кабинетов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБОУ СОШ № 4 | 302,2 |  | 302,2 |  |
| 2. |  | МБОУ СОШ № 6 | 242,7 |  | 242,7 |  |
| 3. |  | МБОУ «Гимназия № 2» | 586,8 |  | 586,8 |  |
| итого |  |  | 1131,7 |  | 1131,7 |  |
| Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБДОУ «Детский сад № 15» (10шт.) | 220,0 |  |  | 220,0 |
| 2. |  | МБДОУ «Детский сад № 12» (12 шт.) | 320,0 |  |  | 320,0 |
| 3. |  | МБОУ СОШ № 4 (11шт.) | 252,0 |  | 252,0 |  |
| 4. |  | МБОУ «Центр образования» (12 шт.) | 320,0 |  |  | 320,0 |
| итого |  |  | 1112,0 | 0 | 252,0 | 860,0 |

Результатом выполнения тактической задачи 1.1 проведение запланированных ремонтных работ, что позволит  снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели учащихся, воспитанников в период образовательного процесса.

Для достижения тактической задачи 1.2 «Обеспечение технологической безопасности в муниципальных бюджетных  образовательных учреждениях» предполагается реализовать следующие мероприятия:

| № п/п |  | Содержание мероприятий и основных работ | Ресурсное обеспечение по годам тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ремонт прачечных |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МБДОУ «Детский сад № 12» | 179,1 |  |  | 179,1 |
| итого |  |  | 179,1 |  |  | 179,1 |
| Ремонт пищеблоков |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Центр образования» |  | 360,0 |  |  | 360,0 |
| 2. | МБОУ СОШ № 3 |  | 357,7 |  |  | 357,7 |
| 3. | МБОУ СОШ № 1 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |
| итого |  |  | 1067,7 |  |  | 1067,7 |

Результатом выполнения тактической задачи 1.2 проведение ремонта 3 пищеблоков и 1 прачечных, что  создаст  благоприятные условия  для гармоничного развития  детей.

VI. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителя конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий Программы осуществляет Управление образования администрации города Торжка Тверской области. Исполнителем Программы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения города.

VII. Механизм мониторинга реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы Управление образования администрации города Торжка осуществляет ее мониторинг путем составления отчетов о ходе реализации Программы, согласованных с курирующим вопросы образования заместителем Главы администрации города.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется администратором по результатам первого, второго и третьего квартала текущего года  в виде квартального отчета о реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению 4, утвержденной постановлением администрации города Торжка от 26.05.2011 № 254 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Торжок» с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения  и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы. Результаты ежеквартального мониторинга в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования для подготовки заключения на предмет оценки эффективности ее реализации.

Ежегодный мониторинг ДЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ДЦП;

- эффективности реализации ДЦП.

Результаты ежегодного мониторинга в форме годового отчета  с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов Программы,  в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, представляются администратором Программы в отдел экономики и прогнозирования для подготовки  заключения.

VIII. Оценка рисков реализации Программы

- Внешние риски реализации Программы:

- -изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями.

Приложение к долгосрочной целевой программе муниципального образования

город Торжок

«Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных

образовательных учреждений города Торжка

на 2013-2015 годы»

Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования город Торжок

«Ремонт зданий и помещений муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Торжка на 2013-2015 годы»

Администратор Программы _Управление образования администрации города Торжка Тверской области (далее Управление образования)

Исполнители Программы _Муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Торжка

| Код Программы (ХХ.Х.Х.ХХ) | Цели, задачи, мероприятия Программы, их показатели и индикаторы | Ответст-венные за реализацию мероприя-тий | Ед. измерения | Методика расчета | Источ-ник инфор-мации | Периодичность сбора | Степень влияния на дости-жение цели, решение задачи (%) | 2013 год | 2014 год | Год завер-шения ДЦП 2015 год | Целевое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значе-ние | год дос-тижения |
| 36.0.0.00 | Всего |  | тыс. руб. | х | х | х | 100% | 3701,0 | 3701,0 | 11990,7 | х | х |
| 36.0.0.00 | Стратегическая цель Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | Управление образования |  | х | х | х | 100% | 3701,0 | 3701,0 | 11990,7 | х | х |
| 36.1.0.00Ц1 | Показатель цели 1. Повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций, соответствие объектов санитарно-гигиеническим и пожарным нормам | х | Да/нет (1/0) | х | х | Еже-квартально | х | 1 | 1 | 1 | х | х |
| 36.1.1.00. | Тактическая задача 1.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений и создание безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса | Управление образования | тыс.руб. | х | х | х | 100% | 3701,0 | 3701,0 | 10743,9 | х | х |
| 36.1.1.00.З1 | Показатели задачи 1.1 Проведение первоочередных ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях | х | Да/нет (1/0) | х | Данные Управления образования | Еже-квартально | х | 1 | 1 | 1 | х | 2015 |
| 36.1.1.01 | Мероприятие 1.1.1 Ремонт зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 22% | 0 | 0 | 3776,4 | х | х |
| 36.1.1.01.М1 | Показатель мероприятия 1.1.1 Количество отремонтированных зданий | х | единиц | абсолют-ный показатель | Данные муниципальных образовательных учреж-дений | х | х | 0 | 0 | 2 | 2 | 2015 |
| 36.1.1.02 | Мероприятие 1.1.2 Проведение ремонтных работ по приведению в соответствие с требованиями противопожарной безопасности | МБОУ «Центр образования» | тыс. руб. | х | х | х | 14% | 0 | 0 | 2464 | х | х |
| 36.1.1.02.М1 | Показатель мероприятия 1.1.2 Ремонтные работы в МБОУ «Центр образования» - переоборудование коридорных перегородок - ремонт системы вентиляции | х | Да/нет (1/0) | х | Данные МБОУ «Центр образования» | Еже-квартально | х | 0 | 0 | 1 | х | 2015 |
| 36.1.1.03 | Мероприятие Программы 1.1.3 Ремонт и восстановление межпанельных швов зданий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | тыс. руб. | х | х | х | 8% | 402,8 | 0 | 1077,0 | х | х |
| 36.1.1.03.М1 | Показатель мероприятия 1.1.3 Число зданий образовательных муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт и восстановление межпанельных швов | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | данные муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | х | х | 1 | 0 | 2 | 3 | 2015 |
| 36.1.1.03.М2 | Показатель мероприятия 1.1.3 Количество погонных метров межпанельных швов отремонтированных и восстановленных | х | П.м. | абсолют-ный показа-тель | данные муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | х | х | 452 | 0 | 1209 | 1661 | 2015 |
| 36.1.1.04 | Мероприятие Программы 1.1.4 Ремонт систем водопровода и канализации муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 3% | 0 | 0 | 550,0 | х | х |
| 36.1.1.04.М1 | Показатель мероприятия 1.1.4 Количество зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт систем водопровода и канализации | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 0 | 0 | 2 | 2 | 2015 |
| 36.1.1.05 | Мероприятие Программы 1.1.5 Ремонт кровель зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 29% | 3298,2 | 1515,0 | 500,2 | х | х |
| 36.1.1.05.М1 | Показатель мероприятия 1.1.5 Количество зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт кровель | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 2 | 3 | 3 | 8 | 2015 |
| 36.1.1.06 | Мероприятие Программы 1.1.6 Ремонт полов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 4% | 0 | 0 | 758,8 | х | х |
| 36.1.1.06.М1 | Показатель мероприятия 1.1.6 Количество зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в которых произведен ремонт полов | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 0 | 0 | 3 | 3 | 2015 |
| 36.1.1.07 | Мероприятие Программы 1.1.7 Ремонт фасадов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 4% | 0 | 802,3 | 0 | х | х |
| 36.1.1.07.М1 | Показатель мероприятия 1.1.7 Количество зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых произведен ремонт фасадов | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | х | х | 0 | 2 | 0 | 2 | 2014 |
| 36.1.1.08 | Мероприятия Программы 1.1.8 Ремонт веранд в муниципальных бюджетных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 4% | 0 | 0 | 757,5 | х | х |
| 36.1.1.08.М1 | Показатели мероприятия 1.1.8 Количество отремонтированных веранд муниципальных бюджетных учреждений | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 0 | 0 | 10 | 10 | 2015 |
| 36.1.1.9 | Мероприятия Программы 1.1.9 Ремонт медицинских кабинетов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 6% | 0 | 1131,7 | 0 | х | х |
| 36.1.1.09.М1 | Показатели мероприятия 1.1.9 Количество отремонтированных медицинских кабинетов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 0 | 3 | 0 | 3 | 2014 |
| 36.1.1.10 | Мероприятия Программы 1.1.10 Замена оконных блоков в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс. руб. | х | х | х | 6% | 0 | 252,0 | 860,0 | х | 2015 |
| 36.1.1.10.М1 | Показатели мероприятия 1.1.10 Количество установленных оконных блоков в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | х | шт. | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 0 | 11 | 34 | 45 | 2015 |
| 36.1.2.00 | Тактическая задача Программы 1.2 Обеспечение технологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования | тыс. руб. | х | х | х | 100% | 0 | 0 | 1246,8 | х | х |
| 36.1.2.00.З1 | Показатели задачи 1.2 Проведение ремонта прачечных, пищеблоков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | х | Да/нет (1/0) | х | Данные Управления образования | Еже-квартально | х | 0 | 0 | 1246,8 | х | 2015 |
| 36.1.2.01 | Мероприятие Программы 1.2.1 Ремонт прачечных в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | Муниципальные бюджетные дошкольные учреждения | тыс.руб. | х | х | х | 14% | 0 | 0 | 179,1 | х | х |
| 36.1.2.01.М1 | Показатели мероприятия 1.2.1 Количество отремонтированных прачечных в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | х | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 2015 |
| 36.1.2.02 | Мероприятие Программы 1.2..2 Ремонт пищеблоков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | Муниципальные бюджетные образовательные учреждения | тыс.руб. | х | х | х | 86% | 0 | 0 | 1067,7 | х | х |
| 36.1.2.02.М1 | Показатели мероприятия 1.2.2 Количество отремонтированных пищеблоков в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | х | единиц | абсолют-ный показа-тель | Данные муниципальных бюджетных образовательных учреждений | х | х | 0 | 0 | 3 | 3 | 2015 |