|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

Администрация  города  Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 .04.2012 | г. Торжок | № 182 |
| --- | --- | --- |

О муниципальной программе "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2012 год"

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2012 год" (прилагается).

- 2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его  подписания и подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник», а также размещению на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города  Пашкова Э.А.

- Главы  города                    	                        	                                   	  А.А.Рубайло

Согласована

Утверждена

Врио начальника  департамента 			 	            Постановлением администрации ЖК и ГХ Тверской области		                                                города Торжка Тверской области

_____________  Г.А.Ломака   			                           от  16.04.2012 № 182

"_____" ________________ 2011 г.

Председатель Торжокской городской Думы

________________/Б.Н. Добродумов

"____" ________________ 2011 г.

Муниципальная   программа "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2012 год"

- Торжок

- 2012 год

Паспорт

муниципальной программы  "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2012  год" (далее – Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2012 год" (прилагается). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Торжок |
| Разработчик Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Дата утверждения программы | 16.04.2012 |
| Цели Программы | Основной целью реализации Программы являются обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан муниципального образования город Торжок и создание безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства. |
| Задачи Программы | Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки; - снижение темпов роста аварийного жилищного фонда . |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Основные направления реализации Программы | - формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - организационные мероприятия по реализации Программы; - сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда; - сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквартирных домов. |
| Исполнители Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Соисполнители Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; Комитет по управлению имуществом г. Торжка |
| Объем и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения программы составляет - 14 586 300,0 руб., в т. ч.: -за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8 240 070,0 руб.; -за счет средств областного бюджета Тверской области – 2776437,0 руб. - за счет средств местного бюджета – 308 493,0 руб.; - дополнительные средства – 3 261 300,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | - Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - Ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов 377,50 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 31-го человека из 2-х многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы | - Снижение в 2012 году количества граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории Тверской области, признанных в установленном порядке аварийными по состоянию на 01.01.2010, на 33 процента |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | Отдел жизнеобеспечения администрации города осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителей Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Министерств топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки заключения и направления его Главе города. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: а) отдел жизнеобеспечения администрации города; б) отдел архитектуры и градостроительства администрации города (за ходом строитель-ства малоэтажных домов в городе Торжке); в) Министерство топливно-энергетическо-го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (в пределах установленных полномочий); г) Фонд в соответствии с его полномочиия-ми установленными федеральным законодательством. |

# Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

На территории муниципального  образования город Торжок,  по состоянию на 01.01.2012 аварийный жилищный фонд составляет 1386,80 кв. м общей площади жилых помещений.

- Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных задач.

- Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью проживающих в нем  граждан.

- Неудовлетворительное состояние жилищного фонда муниципального образования город Торжок  обусловлено неэффективной работой системы управления жилищным фондом, недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

- В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2012 году, составляет 2 многоквартирных  дома, общая площадь подлежащих расселению жилых помещений составляет  377,50 кв. м, в них проживает 31 человек.

- Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, а также на снижение социальной напряжённости на территории муниципального образования город Торжок.

- II. Основные цели и задачи Программы

- Муниципальная программа "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2012 год" разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) для обеспечения финансовой поддержки муниципального образования город Торжок за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального  образования город Торжок Тверской области.

- Основной целью реализации Программы является обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан Тверской области и создание безопасных условий для их проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства.

                - Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

- - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- - формирование финансовых ресурсов для обеспечения     благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

  - - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки;

- - снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.

- Основные направления реализации Программы:

- а) организационные мероприятия по реализации Программы;

- б) сбор и обобщение информации о сносе  аварийных многоквартирных  домов;

- в) сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

- III. Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы  2012 год: освоение средств, предусмотренных Программой,  путем приобретения  жилых помещений у застройщика малоэтажной жилищной застройки со сроком их ввода в эксплуатацию в 2012 году. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда планируется в IV квартале 2012 года.

- IV. Механизм реализации Программы

- Программа реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных актов региона  и муниципального образования.

- Порядок взаимодействия между Министерством  топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и администрацией муниципального образования город Торжок Тверской области, определяется договором о долевом финансировании региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год.

- Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление которых экономически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

- Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

а) приобретение жилых помещений в малоэтажных жилых домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено), перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов;

- б) переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона.

В соответствии с поставленными целями и задачами Программа предусматривает

следующие организационные меры по ее реализации (таблица 1).

(таблица 1)

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ и разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Совершенствование муниципальной нормативно- правовой базы | Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно | Финансирование не требуется |
| 2. Организационные мероприятия по реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать в Программе | Соблюдение законодательства | Отдел жизнеобеспечения администрации города | II кв. 2012 | Финансирование не требуется |
| 2.2. | Выездные проверки за ходом малоэтажного жи-лищного строительства | Контроль за своевременным вводом в эксплуатацию объектов | отдел архитектуры и градостроительства администрации города, Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно | Финансирование не требуется |
| 2.3. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких блоков - секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования | Своевременная реализация мероприятий, предусмотренных Программой | Комитет по управлению имуществом, Отдел жизнеобеспечения администрации города | IV кв. 2012 | Финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов и средств собственников жилых помещений |
| 2.4. | Регистрация жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность | Реализация основных задач Программы | Комитет по управлению имуществом | IV кв. 2012 | Финансирование не требуется |
| 2.5. | Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными. | Реализация основных задач Программы | Комитет по управлению имуществом | IV кв. 2012 | Финансирование не требуется |
| 2.6. | Установка очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий, оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Реализация основных задач Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города | IV кв. 2012 | Финансирование не требуется |
| 2.7. | - Осуществляет публикацию с СМИ отчетов о ходе реализации Программы. | Обеспечение доступности информации о Программе | Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно | Финансирование не требуется |
| 2.8. | Сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда | Реализация основных задач Программы | Комитет по управлению имуществом, Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно | Финансирование не требуется |
| 3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции | Осуществление текущего контроля за сносом жилья | Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно | Финансирование не требуется |

- В соответствии с поставленными целями и задачами Программы администрация муниципального  образования город Торжок Тверской  области осуществляют следующие мероприятия:

а) проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать в Программе;

б) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких блоков - секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

в)  регистрацию жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность;

г) заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными;

д) установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий, оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- е) осуществляет публикацию в СМИ отчетов о ходе реализации Программы.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, формируются на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального  образования город Торжок в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 173-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и методики распределения безвозмездных поступлений из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства"

Общая стоимость  выполнения  программы составляет -  14 586 300,0  руб., в т. ч.:

-  за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8 240 070,0 руб.;

-  за счет средств областного  бюджета  Тверской области – 2 776 437,0 руб.

-  за счет средств местного бюджета     – 308 493,0 руб.;

- дополнительные средства – 3 261300,0 руб.

Планируемый общий объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета муниципального образования город Торжок Тверской области в рамках Программы составляет 308 493,0 руб., или 2,724 процента от общего объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюджета Тверской области и средств бюджета муниципального  образования город Торжок Тверской области.

- При реализации Программы планируемый объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области и средств местных бюджетов обеспечивается: в объеме 24,516 процента за счет средств областного и 2,724 процента местного бюджета муниципального образования город Торжок Тверской области.

Средства финансовой поддержки Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области  и местного бюджета расходуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации настоящей Программы определяется как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, в размере 30 000 руб., что в пределах стоимости одного квадратного метра, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 8.01.2012 № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Дополнительные средства местного бюджета предусмотрены Программой на предоставление гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого помещения, и рассчитываются как сумма разницы общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженная на стоимость одного квадратного метра, указанную в Программе, для предоставления жилого помещения.

VI. Обоснование объема финансирования Программы по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Объем финансовых средств на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений по Тверской области, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 8.01.2012 № 7 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 2012 году по Тверской области составляет 32 200 рублей.

VII. Адресный перечень многоквартирных домов,

включенных в Программу

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2010 года в установленном  законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, сформирован из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального  образования город Торжок Тверской области.

В указанный перечень включены аварийные многоквартирные дома,  собственники жилых помещений которых приняли решение участвовать в Программе.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

VIII.Планируемые показатели выполнения Программы

Эффективность реализации программных мероприятий определяется достижением планируемых показателей выполнения Программы, приведенных в  приложении  3  к настоящей Программе.

Основными показателями эффективности Программы являются  значения планируемых показателей по количеству граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и количеству расселенных помещений в результате выполнения Программы.

В результате реализации Программы планируется осуществить переселение 31 человека из  10  жилых помещений общей площадью  377,50  кв. м .

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели: созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- IХ. Управление Программой, система организации контроля

- за ее реализацией и порядок отчетности

Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации города.

Реализация Программы осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы муниципального образования город Торжок  Тверской области осуществляют:

а) отдел жизнеобеспечения администрации города;

б) отдел архитектуры и  градостроительства администрации города (за ходом  строительства малоэтажных домов в городе Торжке);

в) Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (в пределах установленных полномочий);

г) Фонд в соответствии с его полномочиями, установленными федеральным законодательством.

Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города путем  представления не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, следующие документы:

- а) ежемесячный отчет о ходе реализации муниципальной программы в порядке и по форме, установленной Фондом;

- б) ежеквартальный отчет о ходе выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в порядке и по форме, установленных Фондом;

- в) ежемесячный отчет о расходовании средств Фонда, областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального образования Тверской области на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год, который составляется нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению 2 к Порядку, утвержденному Постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2012 № 173-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и методики распределения безвозмездных поступлений из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и субсидий из областного фонда софинансирования расходов бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства".

г) ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы в порядке и форме, установленной  Фондом в отдел экономики и прогнозирования администрации города для подготовки  заключения и направления его Главе города.

Отчеты о ходе реализации Программы должны быть представлены с пояснительной запиской, содержащей информацию о  фактическом  выполнении  мероприятий Программы,  анализ причин отклонения от планируемых показателей, детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей Программы.

- X. Информационное обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, администрация города обеспечивают своевременность и доступность информации:

а) о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Тверской области, о содержании муниципальных правовых актов муниципального  образования город Торжок Тверской области  по вопросам подготовки, принятия и реализации Программы;

б) о ходе реализации Программы, текущей деятельности муниципального  образования город Торжок Тверской области  по выполнению Программы;

в) о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав собственников и нанимателей помещений, связанных с изъятием помещений и переселением из аварийного жилищного фонда;

г) о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного и местных бюджетов;

д)  о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам и нанимателям помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- а)  размещение на сайте администрации муниципального образования город Торжок в телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) официальные печатные издания муниципального образования город Торжок Тверской области - газета «Новоторжский вестник»;

в)  телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории муниципального образования город Торжок Тверской области.

Администрация города, в лице отдела жизнеобеспечения, организует работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений.