Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2013					г. Торжок					          № 200

Об утверждении инвестиционной программы

на строительство объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов», постановлением Администрации Тверской области от 13.12.2007 № 384-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих финансированию из областного фонда софинансирования расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской  области»,

постановляю:

1. Утвердить инвестиционную программу на строительство объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке»  (прилагается).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе 
на сайте администрации муниципального образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на и.о. зам. Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города
Чижова С.А.

# Глава города									      А.А. Рубайло

Выжимов И.А.										Утверждена

Постановлением

администрации

города Торжка

от 08.04.2013 № 200

Инвестиционная программа

на строительство объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке»

2013 год

Перечень разделов инвестиционной программы

| № п/п) | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы |
| 2 | Обоснование необходимости участия администрации города Торжка в решении проблемы нехватки дошкольных образовательных учреждений на территории города |
| 3 | Цели реализации инвестиционной программы |
| 4 | Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы |
| 5 | Сроки реализации инвестиционной программы |
| 6 | Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по годам |
| 7 | Обоснование объема средств, необходимых для реализации инвестиционной программы |
| 8 | Структура источников финансирования инвестиционной программы |
| 9 | Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы |
| 10 | Механизм реализации инвестиционной программы |
| 11 | Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы |

- Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы на строительство объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке»  вызвана возникновением острой необходимости в строительстве детских садов на территории муниципального образования город Торжок и обеспечения прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

В г. Торжке действует 15 детских садов. В связи с увеличением рождаемости  детей ежегодно возрастает потребность в получении мест в детских садах. В настоящее время очередь на получение мест в детских садах составляет 1025 человек.

Учитывая высокий спрос в городе на детские сады, администрацией города принято решение о необходимости строительства детского сада в районе Калининского шоссе, в микрорайоне с высокой плотностью населения (многоэтажная жилая застройка). Здание детского сада рассчитано на 135 детей (7 групп). Здание 2-этажное с подвалом, состоящее из 3 блоков. Все блоки функционально связаны между собой. Здание кирпичное, из силикатного кирпича эффективной кладки с утеплителем из пенополистирола. На первом этаже расположены следующие помещения: блок ясельной группы; блок медицинских помещений; бытовые помещения обслуживающего персонала; электрощитовая. На втором этаже: блоки групп детского сада; зал для музыкальных занятий, спортивный зал; методический кабинет; кабинет заведующей.
Наружные сети:

- водопровод – из полиэтиленовых напорных труб диаметром 110*6,3 мм;

- канализация – из полиэтиленовых напорных труб диаметром 160*9,1 мм;

- теплотрасса – перекладка участка теплотрассы протяженностью 159 м  с Ду 200 на Ду 250 с выносом существующей теплотрассы за территорию детского сада, трубы стальные с заводской теплоизоляцией;

- кабельная линия электроснабжения 0,4 кВ, кабель марки ААБл-4*150 кв.мм ;

Телефонная канализация – из асбестоцементных труб д. 100 мм.

Ввод в эксплуатацию детского сада снизит проблему обеспечения детскими дошкольными учреждениями в г. Торжке, позволит сократить имеющуюся очередь. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги к 2013 году, увеличится до 90%.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация инвестиционной программы на строительство объекта «Детский сад на 135 мест 
в г. Торжке» необходима и целесообразна.

- Обоснование необходимости участия администрации города Торжка в решении проблемы нехватки дошкольных образовательных учреждений на территории города

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены функции по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

В связи с этим, в 2007-2010 г.г. была разработана проектно-сметная документация на  строительство объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке». Общая сметная стоимость строительства объекта составила 58249,87 тыс. руб. в ценах 3 квартала 2008 года. В соответствии с Соглашением от 20.04.2012 № 4-с между Правительством Тверской области в лице министерства строительства Тверской области и администрацией муниципального образования город Торжок в 2012 году финансирование объекта было предусмотрено : 1% - местный бюджет, 99% - областной бюджет.

В связи с выявленными в процессе строительства недостатками в проектной документации в течение 2012 года выполнялась корректура проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 135 мест в г. Торжке». В результате проведенных работ было установлено, что для завершения строительства объекта необходимо 39 585 000 руб.

Софинансирование на 2013 год предусмотрено в соотношении: 16,2% - местный бюджет, 83,8% - областной бюджет Тверской области.

- Цели реализации инвестиционной программы

Основными целями реализации инвестиционной программы являются увеличение количества мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях в соответствии с потребностями населения, решение проблемы очередности в дошкольных образовательных учреждениях г. Торжка, снижение социальной напряженности в городе вызванной недостатком мест  в дошкольных учреждениях, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в городе.

- Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы

Для реализации инвестиционной программы на строительство объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке» необходимо:

- аккумулировать необходимые финансовые средства;

- провести торги по выбору подрядчика и застройщика и заключить муниципальные контракты;

- обеспечить качественное возведение объекта;

- все работы выполнить в сроки, предусмотренные контрактами.

5.	Сроки реализации инвестиционной программы.

Завершение строительства объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке» планируется в 2013 году.

6.	Объем средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы, с разбивкой по годам.

тыс. руб.

| Наименование работ | Срок исполнения | Всего | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР | 2007-2009 | 1338,679 | 1082,00 в т.ч. 541,00-местный бюджет, 514,00-областной бюджет Тверской области | - | 256,679 – местный бюджет | - | - | - | - |
| Строительство | 2012-2013 | 86 211,819 | - | - | - | - | - | 46 626,819 в т.ч.: 496,725 – местный бюджет 46130,094-областной бюджет Тверской области | 39 585,00 в т.ч.: 6413,00 – местный бюджет 33172,00-областной бюджет Тверской области |
| Итого |  | 87 550,498 | 1082,00 | - | 256,679 | - | - | 46 626,819 | 39 585,00 |

7.	Обоснование объема средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы

В соответствии с утверждением Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2012 год (закон Тверской области от 21.03.2012 № 13-ЗО) субсидия 
из областного бюджета на софинансирование строительства детского сада планировалась в размере 71 737 900 руб. при условии финансирования объекта из местного бюджета в размере 724 600 руб.

На основании результатов размещения муниципального заказа города Торжка путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключены муниципальные контракты с:

- ООО «Тверское строительное управление № 15» от 29.11.2011 
№ 0136300049011000126-0262492-01 на строительство объекта «Детский сад 
на 135 мест в г. Торжке», цена контракта 48 354 900,00 руб.

- ГУП «Тверьоблстройзаказчик» Тверской области на оказание услуг по выполнению функций застройщика по строительству объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке», сумма контрактов – 1 203 002,56 руб.

За 2012 год из областного бюджета Тверской области перечислено 
46 130 093,98 руб. Выполнение по объекту составляет 46 675 723,39 руб., в т.ч. областной бюджет – 45861,855,64 руб., местный бюджет – 496724,73 руб.

В связи с выявленными в процессе строительства недостатками в проектной документации в течение 2012 года выполнялась корректура проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 135 мест в г. Торжке». Заключение ГУ «Тверской РЦЦС» по сметной документации получено 14.12.2012. Сметная стоимость строительства объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке» согласно представленному ОАО «Севзапагропромпроект» сводному сметному расчету составляет в ценах 3 квартала 2009 года составляет 87 499 580 руб. В настоящее время ГУ «Тверской РЦЦС» выполнил пересчет остатков работ по объекту в текущие цены, что составляет 29 791 810 руб.

Согласно титульному списку переходящей стройки, составленному ГУП «Тверьоблстройзаказчик», а также стоимости невыполненных обязательств по заключенным ранее контрактам для завершения строительства объекта необходимо 39 585 000 руб.

8.	Структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансирование объекта «Детский сад на 135 мест в г. Торжке» на 2013 год предусмотрено за счет средств местного и областного бюджетов. В соответствии  с постановлением Правительства Тверской области № 387-пп от 27.12.2012 «Об установлении доли софинансирования инвестиционных программ и капитального ремонта объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Тверской области, за счет средств областного фонда софинансирования расходов на 2013 год» доля софинансирования местного бюджета - 16,2%, областного бюджета - 83,8%.

9.	Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы.

В 2013 году ввод детского сада на 135 мест позволит сократить  очередь на получение мест в детских садах, снимет острую социальную напряженность. Общее число дошкольных образовательных учреждений города в 2013 году составит 16, из них 15- муниципальные.  Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги к 2013 году, увеличится  до 90%.

10.	Механизм реализации инвестиционной программы.

|  |  |  |  | Обоснование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс на генпроектировщика |  |  |  | Решение о строительстве объекта, включение в план финансирования |  |  |  |  | Торги на подрядчика |  |  |
| Рабочий проект |  |  |  | торги на выполнение функций застройщика |  |  |  |  | Строительство объекта |  |  |
| Госэкспертиза проекта |  |  |  | Утверждение проекта |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |
|  |  |  |  | Регистрация построенного объекта |  |  |  |  |  |  |  |

11.	Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы.

В соответствии с законом Тверской области от 17.07.2007 №87-ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов», постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 463-пп «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области» ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, администрация города представляет в Министерство строительства Тверской области отчет о реализации инвестиционной программы по источникам финансирования.