|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

Администрация  города  Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.05.2013 | г. Торжок | № 268 |
| --- | --- | --- |

О муниципальной   программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013г. №167-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную  программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013-2015 годы» (прилагается).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу  с даты его подписания, и подлежит официальному опубликованию, размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации муниципального образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города Чижова С.А.

- Главы  города                    	                        	                                   	  А.А. Рубайло

Подготовил: Пичкурова О.А.

Первый зам. Главы администрации,

Председатель Комитета по управлению

имуществом города Торжка       	                                                                   Э.А.Пашков

И.о. зам. главы администрации                                                                             С.А.Чижов.

Зам. Главы администрации  по финансам и экономике,

начальник управления финансов администрации города                                              С.Е. Гогаладзе

Утверждена

департамента 			 	                               постановлением администрации ЖК и ГХ Тверской области		                                                города Торжка Тверской области

_____________  Г.А       			                           от 17.05.2013 № 268 ________________ 2011 г.

Председатель Торжокской городской Думы

________________/Б.Н. Добродумов

"____" ________________ 2011 г.

Муниципальная  программа "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013-2015 годы"

Паспорт

муниципальной  программы  "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013 -2015  годы"

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013-2015 годы» (далее программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013г. №167-пп «О разработке региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Торжок |
| Разработчик Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города |
| Дата утверждения программы | 2013год |
| Цели Программы | - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан за счет развития малоэтажного жилищного строительства; -ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Задачи Программы | - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; -переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу; - ликвидация аварийного жилищного фонда признанного на 01.01.2012г. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Основные направления реализации Программы | - формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - организационные мероприятия по реализации Программы; - сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда; - сбор и обобщение информации о сносе аварийных многоквартирных домов. |
| Исполнители Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города; Отдел архитектуры и градостроительства администрации города; Комитет по управлению имуществом города Торжка; Юридический отдел администрации города. |
| Объем и источники финансирования Программы (по годам и в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета) | Общий объем финансирования Программы составит:18517920,00 руб., из них за счет: - финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) – 8191988,19 рублей; - средств областного бюджета Тверской области 9400035,81 рублей; - средств местного бюджета – 925896,0 рублей. - дополнительные средства – 0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | - выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов 535,2 кв.м. общей площади аварийного жилищного фонда подлежащей переселению с отселением 62 человек из 5-и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - строительство домов малоэтажной застройки |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы | - Снижение количества граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории МО города Торжок Тверской области, признанных в установленном порядке аварийными, в рамках Программы, на 100 процентов, по состоянию на 01.01.2016г. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителей Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации города для подготовки заключения и направления его Главе города. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: а) отдел жизнеобеспечения администрации города; б) Комитет по управлению имуществом города Торжка в) отдел архитектуры и градостроительства администрации города; г) Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (в пределах установленных полномочий); д) Фонд содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) в соответствии с его полномочиями, установленными федеральным законодательством. |

# Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

# программными методами

На территории муниципального  образования город Торжок (далее – МО)  наличие аварийного жилищного фонда, ежегодный прирост количества граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу,   являются одними из самых острых социальных проблем.

Основными причинами большой доли  аварийного жилья в МО являются:

- естественное старение жилого фонда постройки до 1917 года;

- постройка домов до 1960 года  из недолговечных материалов (шлак, каркас, бревно).

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из приоритетных социальных задач.

- Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью проживающих в нем  граждан.

- Неудовлетворительное состояние жилищного фонда МО город Торжок  обусловлено естественным старением жилого фонда города, неэффективной работой системы управления жилищным фондом, недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий ремонт, отсутствием средств на проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.

- В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 01.01.2012г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий  до  01.01.2016 года -  5 многоквартирных  домов. Общая площадь 5многоквартирных домов составляет  - 1012,7 кв. м; расселяемая площадь – 535,2 кв.м., число жителей планируемых к переселению - 62 человека.

- Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, а также на снижение социальной напряжённости на территории МО город Торжок.

          - 2. Стратегические цели и  задачи Программы

                - Стратегические цели Программы:

- создание безопасных и благоприятных  условий для их проживания за счет  развития  малоэтажного жилищного строительства;

                - -ликвидация аварийного жилищного фонда.

- Муниципальная программа «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013-2015  года» разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) для обеспечения финансовой поддержки МО город Торжок - за счет средств Фонда, для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории МО город Торжок Тверской области.

                - Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

- - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

- - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

  - - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предельно сжатые сроки;

- - снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.

- Основные направления реализации Программы:

- а) организационные мероприятия по реализации Программы;

- б) сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда;

- в) сбор и обобщение информации о сносе  аварийных многоквартирных  домов.

- 3. Срок реализации Программы

- Срок реализации Программы: освоение средств, предусмотренных Программой, путем участия в долевом строительстве квартир в малоэтажной жилищной застройке в рамках реализации мероприятий Программы со сроком ввода в эксплуатацию до 01.01.2015г.

- 4.  Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование.

- Общая площадь, подлежащая расселению, составляет 535,2 кв.м., на которой зарегистрированы граждане:

- - являющиеся собственниками  жилых помещений 133,8 кв. м.;

- - являющиеся нанимателями жилых помещений  401,4 кв. м..

- Таблица 1

| N п/п | Наименование муниципального образования | Объемы средств на переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов в зависимости от способов переселения - 18517920,00руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе из жилых помещений по видам жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  |  | частного жилищного фонда |  |  | муниципального жилищного фонда |  |
|  |  | выкуп по договору купли- продажи | предоставления жилых помещений по договору мены |  | во вновь построенных многоквартирных домах | Приобретенных на жилищном рынке |
|  |  |  | во вновь построенных домах | Приобретенных на жилищном рынке |  |  |
| 1. | Муниципальное образование город Торжок |  | 13888440,0 |  | 4629480,0 |  |

- Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда, приведен в приложении 1 к  настоящей Программе.

- 5.  Основные мероприятия Программы

- Мероприятия Программы предусматривают проведение комплекса мер по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление которых экономически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

- В соответствии с поставленными целями и задачами Программа предусматривает следующие организационные меры по ее реализации (таблица 2):

- Таблица 2

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевод жилищного фонда в категорию непригодного для проживания, согласно действующего законодательства | Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | по мере необходимости |
| 2. | Адаптация законодательной и нормативной базы по предоставлению жилья гражданам ( в т.ч. собственникам квартир), переселяемых из аварийного жилищного фонда применительно к условиям муниципального образования город Торжок Тверской области | Комитет по управлению имуществом города Торжка; юридический отдел администрации города | постоянно |
| 3. | Организационная и аналитическая работа по формированию перечня многоквартирных домов, признанных аварийными | Комитет по управлению имуществом; отдел жизнеобеспечения администрации города | по мере необходимости |
| 4. | Обоснование объема финансовых средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом; отдел жизнеобеспечения администрации города |  |
| 5. | Проведение разъяснительной работы, предоставление полной и достоверной информации собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах для принятия решения об участии в Программе по переселению граждан | Отдел жизнеобеспечения администрации города; юридический отдел администрации города | постоянно |
| 6. | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать в Программе | Отдел жизнеобеспечения администрации города |  |
| 8. | Подготовка освобожденных земельных участков для новой застройки и их предоставление с предварительным согласованием мест размещения согласно генеральному плану муниципального образования город Торжок | Комитет по управлению имуществом, Отдел архитектуры и градостроительства администрации города | 2013 год |
| 9. | Строительство, долевое участие в малоэтажном строительстве муниципального жилья | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Отдел жизнеобеспечения администрации города | 2013 год 2014 год |
| 10. | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах с количеством этажей не более трех, состоящее из одной или нескольких блоков – секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находится несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. | Комитет по управлению имуществом; отдел жизнеобеспечения. | 2014 год |
| 11. | Регистрация жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом | 3 кв. 2014 |
| 12. | Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными | Комитет по управлению имуществом | 3 кв. 2014 |
| 13. | Мониторинг реализации Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно |
| 14. | Освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы | Комитет по управлению имуществом, Отдел жизнеобеспечения администрации города | Постоянно |

- 6. Показатели реализации  Программы

    - В результате реализации Программы будет переселено 62 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения из аварийных многоквартирных домов общей площадью 1012,7кв.м., площадью подлежащей расселению 535,2 кв.м.

- Показатели реализации Программы представлены в таблице 3.

- Таблица 3

| Показатели выполнения Программы | Единица измере- ния | Планируемые показатели реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Число переселенных жителей в результате выполнения Программы | чел. | 62 |
| Доля жителей, переселенных в рамках выполнения Программы от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы | % | 100 |
| Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых будут переселены в рамках выполнения Программы | ед. | 5 |
| Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках выполнения Программы | % | 100 |
| Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене в единицах и квадратных метрах)отдельно по жилым и нежилым помещениям в рамках реализации Программы | ед. | 18 |
|  | кв. м | 1012,7 |
| Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители, которых переселены в рамках выполнения программ, по отношению к площади всех аварийных многоквартирных домов (накопительным итогом) | % | 100 |
| Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 1 кв. м освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | рублей | 34600 |
| Доля израсходованных средств местного бюджета - на выполнение Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 5 |

- 7. Механизм реализации Программы

- Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Торжок,  собственниками жилых помещений, нанимателями жилых помещений.

        - Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется согласно действующего законодательства посредством:

- а) предоставления жилых помещений по договору мены с собственниками жилых помещений;

- б) предоставления жилых помещений по договору найма нанимателям жилых помещений.

- В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения, площадь которого превышает площадь отселяемого жилого помещения, превышающая площадь оплачивается за счет средств муниципального образования город Торжок.

- Жилые помещения, построенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Программа реализуется на основе Федерального законодательства и нормативных актов Тверской области и МО города Торжка.

- Порядок взаимодействия между Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и администрацией муниципального образования город Торжок Тверской области, определяется договором о долевом финансировании региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 года.

- В соответствии с поставленными целями и задачами Программы администрация муниципального  образования город Торжок Тверской  области осуществляют следующие мероприятия:

- а) строительство следующих жилых домов:

- многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких блоков – секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

- б) приобретение жилых помещений в домах, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

- в) установку очередности сноса аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями планируемого развития территорий, оформление соглашений с организацией-застройщиком на выделение жилых помещений во вновь строящихся домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

а) проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах для принятия решения о готовности участвовать в Программе;

б) участие в долевом строительстве квартир в рамках реализации Программы;

в)  регистрация жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальную собственность;

г) заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений и договоров мены с собственниками жилых помещений в домах, признанных аварийными;

- е) осуществляет публикацию в СМИ  освещения хода реализации Программы.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, подлежат изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

8.  Механизм мониторинга реализации Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации города.

Реализация Программы осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения плановых показателей эффективности реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы муниципального образования город Торжок  Тверской области осуществляют:

а) отдел жизнеобеспечения администрации города;

б) отдел архитектуры и  градостроительства администрации города (за ходом  строительства малоэтажных домов в городе Торжке);

в) Комитет по управлению имуществом города Торжка;

г) Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (в пределах установленных полномочий);

д) Фонд в соответствии с его полномочиями, установленными федеральным законодательством.

Мониторинг реализации Программы осуществляется отделом жизнеобеспечения администрации города путем  представления не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, следующие документы:

- а) ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы в порядке и по форме, установленной Фондом;

- б) ежеквартальный отчет о ходе выполнения предусмотренных статьей 14 Федерального закона условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в порядке и по форме, установленных Фондом;

- в) ежемесячный отчет о расходовании средств Фонда, областного бюджета Тверской области и бюджета муниципального образования города Торжок  Тверской области на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы.

- Ежеквартально отчет о ходе реализации Программы  предоставляется в отдел экономики  инвестиций и муниципального заказа администрации города для подготовки  заключения и направления его Главе города.

Отчеты о ходе реализации Программы должны быть представлены с пояснительной запиской, содержащей информацию о  фактическом  выполнении  мероприятий Программы,  анализ причин отклонения от планируемых показателей, детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  |  | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД |  | Число жителей всего |  | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  | всего: |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  | чел. | кв.м |  | ед. | ед. |  | ед. |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м | руб. |  |  |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  |  |  | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |
| Итого по муниципальному образованию г. Торжок за 2013-2015 гг.: |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 62 |  | 62 | 1 012,70 |  | 18,00 | 4,00 |  | 14,00 |  | 535,20 |  | 133,80 |  | 401,40 | 18 517 920,00 |  |  |  | 8 191 988,19 | 9 400 035,81 |  |  | 925 896,00 |  |  |  |
| Итого за 2013 г.-2014г.: |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | 62 |  | 62 | 1 012,70 |  | 18,00 | 4,00 |  | 14,00 |  | 535,20 |  | 133,80 |  | 401,40 | 18 517 920,00 |  |  |  | 8 191 988,19 | 9 400 035,81 |  |  | 925 896,00 |  |  |  |
| 1 |  | г. Торжок, Калининское шоссе д.18 |  | Распоряжение Главы г. Торжка Тверской области от 30.12.2008 №505-р |  |  |  | 31.12.2014 г. |  |  | 31.12.2014 г. |  | 8 |  | 8 | 75,70 |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 56,70 |  | 0,00 |  | 56,70 | 1 961 820,00 |  |  |  | 867 873,19 | 995 855,81 |  |  | 98 091,00 |  |  |  |
| 2 |  | г. Торжок, Тверецкая набережная д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 159,40 |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 84,00 |  | 0,00 |  | 84,00 | 2 906 400,00 |  |  |  | 1 285 738,05 | 1 475 341,95 |  |  | 145 320,00 |  |  |  |
| 3 |  | г. Торжок, ул. Володарского д.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 126,20 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 46,30 |  | 30,80 |  | 15,50 | 1 601 980,00 |  |  |  | 708 686,57 | 813 194,43 |  |  | 80 099,00 |  |  |  |
| 4 |  | г. Торжок ул. Лермонтова д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 27 | 523,80 |  | 6 | 0 |  | 6 |  | 232,70 |  | 0,00 |  | 232,70 | 8 051 420,00 |  |  |  | 3 561 800,55 | 4 087 048,45 |  |  | 402 571,00 |  |  |  |
| 5 |  | г. Торжок ул. Дзержинского, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 127,6 |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 115,50 |  | 103 |  | 12,5 | 3 996 300,00 |  |  |  | 1 767 889,83 | 2 028 595,17 |  |  | 199 815,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Торжок на 2013 - 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Расселяемая площадь |  |  |  | строительство МКД |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |  | Стоимость всего |  |  | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м |  | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |  |  |
|  |  |  | всего |  | частная собственность в т.ч. |  | площадь |  | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь |  | стоимость |  |  | удельная стоимость 1 кв. м |  |  | площадь |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь |  |  | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | руб. | руб. |  | кв.м |  | руб. |  |  | руб. |  |  | кв.м |  | руб. |  | руб. |  | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. |  |  | руб. | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 |  | 20 |  |  |
| Итого по МО город Торжок |  |  | 535,20 |  | 133,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 535,20 |  | 18 517 920,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 18 517 920,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |
| Итого за 2013 г. - 2014г.: |  |  | 535,20 |  | 133,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 535,20 |  | 18 517 920,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 18 517 920,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Торжок, Калининское шоссе д.18 |  | 56,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 56,70 |  | 1 961 820,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 961 820,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |
| 2 | г. Торжок, Тверецкая набережная д. 15 |  | 84,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 84,00 |  | 2 906 400,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 906 400,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |
| 3 | г. Торжок, ул. Володарского д.63 |  | 46,30 |  | 30,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 46,30 |  | 1 601 980,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 601 980,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |
| 4 | г. Торжок ул. Лермонтова д.3 |  | 232,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 232,70 |  | 8 051 420,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8 051 420,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |
| 5 | г. Торжок ул. Дзержинского, 53 |  | 115,50 |  | 103,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 115,50 |  | 3 996 300,00 |  |  | 34 600,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 3 996 300,00 |  |  | 0,00 | 34 600,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального образования город Торжок на 2013-2015 годы» |  |  |  |  |  |
|  |  | Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 1 | МО муниципальное образование город Торжок | 0 | 535,2 | 0 | 535,2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 62 | 0 | 62 |