Администрация города Торжка Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2013					г. Торжок					          № 428

Об утверждении инвестиционной программы

«Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области», Законом Тверской области 
от 17.07.2007 № 87-ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов», Порядком проведения конкурса по определению инвестиционных программ социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих финансированию из областного фонда софинансирования расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской  области», утвержденным постановлением Администрации Тверской области 
от 13.12.2007 № 384-па и в целях повышения качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории города Торжка,

постановляю:

1. Утвердить инвестиционную программу «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области»(прилагается).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе 
на сайте администрации муниципального образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на и.о. зам. Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города
Чижова С.А.

# Глава города									      А.А. Рубайло

Выжимов И.А.

Утверждена

Постановлением

администрации

города Торжка

от 30.07.2013 № 428

Инвестиционная программа

«Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области»

2013 год

Паспорт

инвестиционной программы

«Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области»

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Администрация города Торжка - отдел архитектуры и градостроительства администрации города |
| Исполнители Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |
| Дата утверждения |  |
| Стратегические цели Программы | - Повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования город Торжок; - Обеспечение надежного и бесперебойного электро-, водо- и газоснабжения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. |
| Тактические задачи Программы | 1. разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области» (далее - Объект); 2. строительство Объекта. |
| Сроки реализации Программы | 2013 -2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования- 62 253,61 тыс. руб. , в т.ч. 10085,09 тыс. руб. – средства местного бюджета; 52168,52 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской области. Объем финансирования по годам: 2013 год – проектно-изыскательские работы (далее –ПИР) – 4294,88 тыс. руб., в т.ч. 695,77 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3599,11 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской области 2014 год всего – 29332,46 тыс. руб., в т.ч.: 4751,86 тыс. руб. – средства местного бюджета 24580,60 тыс. руб. - средства областного бюджета Тверской области ПИР (госэкспертиза) – 706,19тыс. руб., в т.ч.: 114,40 тыс. руб.– средства местного бюджета; 591,79 тыс. руб. - средства областного бюджета Тверской области Строительство – 28626,27 тыс. руб., в т.ч.: 4637,46 тыс. руб.– средства местного бюджета; 23988,81 тыс.руб. - средства областного бюджета Тверской области 2015 год - строительство - 28626,27 тыс. руб., в т.ч.: 4637,46 тыс. руб.– средства местного бюджета; 23988,81 тыс.руб. - средства областного бюджета Тверской области |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит довести объем ввода жилья в 2015 году до 10 000 кв.м, уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Южный», до 100 %. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации города в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических целей при выполнении тактических задач |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | В течение всего периода реализации Программы отдел архитектуры и градостроительства администрации города ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство строительства Тверской области отчет о реализации Программы по источникам финансирования. |

- Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

Реализация Программы направлена на развитие индивидуального жилищного строительства, осуществляемого многодетными семьями на территории города Торжка, исполнение обязательств по обеспечению жильем многодетных семей 
и предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению территорий 
для индивидуального жилищного строительства инженерной инфраструктурой.

Большая часть многодетных семей города нуждается в улучшении жилищных условий и не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Многодетные семьи в своем большинстве не имеют денежных средств, необходимых для приобретения жилого помещения (квартиры) либо земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства. В настоящее время  в городе 174 семьи признаны многодетными, 107 - изъявили желание получить земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства.

Поддержка многодетных семей станет основой стабильных условий жизни 
для этой части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в городе.

В соответствии с Законом Тверской области от 07.05.2011 № 75-ЗО 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» администрация города предоставляет многодетным семьям в собственность бесплатно земельные участки в микрорайоне «Южный». В данном микрорайоне запланировано предоставление многодетным семьям 114 земельных участков общей площадью  17,4 га.

На сегодняшний день участки не обеспечены инженерной инфраструктурой.

Выполнение запланированных Программой мероприятий позволит решить поставленные задачи по бесплатному предоставлению гражданам, имеющих трех 
и более детей, земельных участков на территории города для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных  инженерной инфраструктурой.

Программа предназначена обеспечить увеличение объемов жилищного строительства и создания необходимых условий для формирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация Программы необходима и целесообразна.

2. Обоснование необходимости участия муниципального образования город Торжок в решении проблемы инженерной подготовки площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области

Законом Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области» на органы местного самоуправления возложены функции по бесплатному предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков 
на территории Тверской области. В связи с предоставлением многодетным семьям 
в собственность бесплатно земельных участков в микрорайоне «Южный», требуется выполнить инженерную подготовку площадки. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию на прокладку сетей газо-, электро- водоснабжения 
и водоотведения и в соответствии с ней выполнить строительство вышеуказанных сетей.

В 2007-2009 годах проектным институтом ООО ПИ «Тверьпроект» разработана проектно-сметная документация «Комплексная инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области». 
В проекте разработаны: сети водопровода и канализации, газоснабжения 
и электроснабжения, улично-дорожная сеть, благоустройство территории малоэтажной застройки микрорайона. Заключение государственной экспертизы проектной документации не получено. Стоимость работ согласно сводному сметному расчету 
в ценах 2008 года составляет 358771,36 тыс. руб. Строительство данного объекта невозможно было осуществить ввиду отсутствия положительного заключения госэкспертизы и высокой стоимости СМР.

В связи с этим, администрацией города Торжка было принято решение 
о разработке проекта «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку 
в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области», включающий в себя  только сети водопровода, канализации, газоснабжения и электроснабжения, 
с использованием   разработанной ранее проектной документации.

Сметная стоимость проектных работ составляет 4152,519 тыс. руб., общая сметная стоимость строительства объекта ориентировочно составит 62253,61 тыс. руб.

Объем бюджетных средств города не позволяет за счет только собственных средств реализовать вышеуказанный проект. Таким образом, решение проблемы невозможно без участия в программе софинансирования из областного бюджета Тверской области.

- Цели реализации инвестиционной программы

Основными целями реализации Программы являются повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования город Торжок и обеспечение надежного и бесперебойного электро-, водо- и газоснабжения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

- Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы

1. разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» 
города Торжка Тверской области»;

2. строительство объекта «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области».

5.	Сроки реализации инвестиционной программы.

Программа реализуется в 2013 – 2015 годах.

6.	Объем средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы, с разбивкой по годам.

тыс. руб.

| Наимено вание работ | Срок исполне ния | Всего | 2013год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР | 2013-2014 | 5001,07, в т.ч.: 810,17 – местный бюджет 4 190,90 -областной бюджет Тверской области | 4 294,88, в т.ч.: 695,77 – местный бюджет 3 599,11 -областной бюджет Тверской области | 706,19, в т.ч.: 114,40 – местный бюджет 591,79 - областной бюджет Тверской области (госэкспертиза) | - |
| Строительство | 2014-2015 | 57252,54, в т.ч.: 9 274,92 – местный бюджет, 47 977,62 -областной бюджет Тверской области | - | 28626,27, в т.ч.: 4637,46 – местный бюджет 23988,81 -областной бюджет Тверской области | 28626,27, в т.ч.: 4637,46 – местный бюджет 23988,81 -областной бюджет Тверской области |
| Итого |  | 62 253,61 | 4 294,88 | 29332,46 | 28626,27 |

7.	Обоснование объема средств, необходимого для реализации

инвестиционной программы

Ориентировочная общая стоимость строительства объекта– 62 253,61 тыс. руб., 
в т.ч. ПИР - 5001,07 тыс. руб., строительство – 57252,54 тыс. руб.

По окончании проектно-изыскательских работ и получения заключения государственной экспертизы проекта будет определена окончательная стоимость строительства.

8.	Структура источников финансирования инвестиционной программы

Финансирование объекта «Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» города Торжка Тверской области» предусмотрено за счет средств местного бюджета и областного бюджета Тверской области.

В соответствии  с постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2012 № 837-пп «Об установлении доли софинансирования инвестиционных программ и капитального ремонта объектов, находящихся в собственности муниципальных образований Тверской области, за счет средств областного фонда софинансирования расходов на 2013 год» доля софинансирования местного бюджета - 16,2%, областного бюджета - 83,8%.

9.	Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы позволит довести объем ввода жилья в 2015 году до 10 000 кв. м., уровень обеспеченности  инженерной инфраструктурой земельных участков, бесплатно предоставляемых гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне «Южный», до 
100 %.

10.	Механизм реализации инвестиционной программы.

|  |  |  |  | Обоснование инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс на генпроектировщика |  |  |  | Решение о строительстве объекта, включение в план финансирования |  |  |  |  | Торги на подрядчика |  |  |
| Рабочий проект |  |  |  | торги на выполнение функций застройщика |  |  |  |  | Строительство объекта |  |  |
| Госэкспертиза проекта |  |  |  | Утверждение проекта |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |
|  |  |  |  | Регистрация построенного объекта |  |  |  |  |  |  |  |

11.	Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы.

В соответствии с Законом Тверской области от 17.07.2007 №87-ЗО «Об областном фонде софинансирования расходов», Порядком предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, реализация которых началась с 1 января 2012 года, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 № 463-пп, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, администрация города представляет в Министерство строительства Тверской области отчет о реализации инвестиционной программы по источникам финансирования.